Приложение N 2б

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Тыва

Информация об исполнении плана

реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы»

на 01 апреля 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных  мероприятий государственной  программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| 2022 год | | | |  |
| I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2024 годы», в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по авторскому надзору и строительному контролю объектов капитального строительства | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | строительный контроль объектов. |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г. Шагонар км 1+000-км 4+000 | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Переходящий объект. Достижение показателя 3 км в 2021-2022 гг. |
| 3. | Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Сарыг-Сеп, участок км 20+500 - км 23+500 ( 1 этап) | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в результате которого планируется прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Сарыг-Сеп, участок км 20+500 - км 23+500 ( 2 этап) | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в результате которого планируется прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 5. | Устройство освещения на автомобильной дороге Подъезд к г. Кызыл | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + |  | Переходящий с 2021 г. |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Кара-Хаак | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в результате которого планируется прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 7. | ремонт автомобильной дороги Ак-Тал – Холчук | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Ремонт грунтовой дороги |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги Самагалтай - Ак-Чыраа | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Ремонт грунтовой дороги |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги Кызыл - Ээрбек - Баян-Кол | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Ремонт грунтовой дороги |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги Хандагайы - Ак-Чыраа | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Ремонт грунтовой дороги |
|  | Ремонт автомобильной дороги Мугур-Аксы - Кызыл-Хая | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Ремонт грунтовой дороги |
| 11. | Ремонт мостового перехода на автодороге Хандагайты - Мугур-Аксы | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Ремонт грунтовой дороги |
| 12. | Ремонт мостового перехода в с. Арыскан | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Ремонт грунтовой дороги |
| 13. | Ремонт мостового перехода в с. Иштии-Хем | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Ремонт грунтовой дороги |
| 14. | Ремонт мостового перехода в с. Шеми | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Ремонт грунтовой дороги |
| 15. | Ремонт перехода через р.Чоза на автодороге Хандагайты - Ак-Чыраа | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Ремонт грунтовой дороги |
| 16. | Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Чадан на автомобильной дороге Чадан - Бажын-Алаак – | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Переходящий объект |
| 17. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Бай-Хаак |  |  | + | + | + | в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги |
| 18. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Хову-Аксы | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги |
| 19. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороге «Чыргакы-Элдиг-Хем» | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + |  |  | Переходящий объект |
| 20. | Ликвидацию стихийного бедствия | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор, |  | + | + | + | Запас средств в целях оперативной ликвидации последствий ЧС на территории Республики Тыва. Резерв средств на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры вследствие стихийных бедствий. |
| 21. | Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Сообщение с населенными пунктами сс. Дерзиг-Аксы, Сизим Каа-Хемского кожууна, с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна в весенне-летне-осеннее время осуществляется через паромные переправы. В рамках данного мероприятия предусмотрены работы по буксировке паромов к месту устройства переправы, демонтажные работы осенью, пусконаладочные работы, содержание причалов, ремонт паромов, работы по отсыпке подходов к парому. |
| 22. | Проведение работ в целях государственной регистрации | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства вновь построенных и принимаемых в собственность Республики Тыва. Выполнение комплекса межевых и кадастровых работ, по подготовке межевого плана земельного лесного участка |
| 23. | Транспортная безопасность | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Мероприятия по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и определению степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства запланированы в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации № 87 от 12.04.2010 года «Об утверждении порядка проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств». |
| 24. | Обследование и диагностика региональных автомобильных дорог | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | В целях оценки показателя состояния дорог и формирования банка данных, при планировании и оценки эффективности дорожно-ремонтных работ по результатам диагностики, повышения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения ежегодно запланировано проведение мероприятий по диагностике и обследованию автодорог. |
| 25. | Разработка проектно-сметной документации | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Для проведения мероприятий по реконструкции, строительству и капитального ремонта в 2023 году участков автомобильных дорог и искусственных сооружений, необходима разработка проектно-сметной документации |
| 26. | Управление дорожным хозяйством (ГКУ "Тываавтодор) | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор | + | + | + | + | Содержание ГКУ Тываавтодор |
| 27. | Содержание автодорог | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор | + | + | + | + | Обеспечение бесперебойного и безопасного проезда, снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог регионального и  межмуниципального значения |
| 28. | Субсидии муниципальным образованиям | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | На ремонт/реконструкцию/строительство/уличное освещение местных автомобильных дорог |
| 29. | Губернаторский проект «Народный мост» | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  Муниципальные образовании |  | + | + | + | В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 26.01.2022 г. № 25 «О мероприятиях по достижению целей, поставленных в Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2022 год «Тува: старт нового столетия, новые вызовы, новые возможности» Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва с 12.04.2022 начат прием заявок от муниципальных образований Республики Тыва для участия в губернаторском проекте «Народный мост» в 2022 году. Срок подачи заявок до 25 апреля 2022 года. |
|  | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2 «Транспорт на 2017-2024 годы», в том числе:** | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию) |  |  |  |  | **В исполнении.** |
| 1 | Развитие авиации общего назначения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аэропортовый комплекс |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Приведение состояния посадочных площадок в соответствие эксплуатационным требованиям | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |  | + | + |  | Планируется проведение проектно-изыскательных работ на взлётно-посадочных площадках Сарыг-Сеп и Тоора-Хем, так как для ввода в эксплуатацию необходимо получение сертификации площадок в рамках административного регламента, утвержденного приказом Росавиации от 04.03.2020 № 260-П «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию аэропортов или иных объектов инфраструктуры воздушного транспорта, являющихся объектами капитального строительства», предусматривающий проведение проектно-изыскательных работ с выездом на место, для проведения которого необходимо 18 000,0 – 20 000,0 тыс. рублей, в связи с чем, в 2022 году АК "РКП "Тува Авиа" планирует начать указанные работы за счет предусмотренных субсидий, с последующей оплатой оставшейся суммы за свой счет. |
| 1.2. | Воздушный транспорт | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  Республиканское казенное предприятие «Авиакомпания «Тувинские авиалинии» (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Поддержание летной годности самолетов Pilatus РС-12 |  |  |  |  | В 2022 г. планируется реализация воздушного судна. |
| 1.2.2. | Поддержание летной годности вертолетов Ми-8 | + | + | + |  | "Из предусмотренных средств в республиканском бюджете на 2022 год в общей сумме 14 407,0 тыс. рублей по состоянию на 01.04.2022 г. направлены 14 097,6 тыс.рублей, в том числе:  - 5 076,0 тыс. рублей на приобретение комбинированных агрегатов управления КАУ-115АМ (4 шт по 1269,0 тыс.рублей);  - 479,9 тыс.рублей за капитальный ремонт втулки несущего винта на МИ-8 КФ-24515;  - 750,0 тыс.рублей на расчеты за установку дополнительных топливных баков на вертолете МИ-8АМТ;  - 480,0 тыс.рублей на ремонт втулки несущего винта и замены валика на МИ-8 RA-24515;  - 688,4 тыс.рублей на оплату страховки КАСКО по приобретенному в лизинг вертолету МИ-8АМТ;  - 2 800,0 тцыс.рублей на приобретение виброгасителя на МИ-8АМТ RA-22836 (подошел срок замены агрегата);  - 3 200,0 тыс.рублей на приобретение двух авиагоризонтов на вертолеты МИ-8МТВ;  - 623,25 тыс.рублей на частичную оплату за ремонт рулевого винта МИ-8МТВ" |
| 1.2.3. | Поддержание летной годности самолетов Ан-2 | + | + | + |  | Из предусмотренных средств в республиканском бюджете на 2022 год в общей сумме 450,0 тыс. рублей по состоянию на 01.04.2022 г. направлены 309,4 тыс.рублей на окончательный расчет за капитальный ремонт воздушного винта АВ-2 и агрегатов самолета АН-2. |
| 1.2.4. | Поддержание летной годности самолетов Robinson R-44 |  | + | + |  | Финансирование не производилось. |
| 2. | Развитие автомобильного транспорта | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |  |  |  |  | Планировалось приобретение на сумму 400 000,0 тыс.рублей не менее 20 ед. транспортных средств большого класса и 5 ед. среднего класса через лизинговый механизм. Но с учетом текущей экономической ситуацией возникла проблема по обновлению подвижного состава, в том числе в связи с повышением процентной ставки Сберлизинга, приостановкой деятельности заводов-изготовителей, непосредственным увеличением стоимости транспортных средств и их комплектующих. На текущий момент рассматриваются иные варианты приобретения автобусов. |
| 2.1. | Приобретение автобусов |  | + | + |  |
| 2.2. | Субсидии на поддержку автомобильного транспорта (на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва |  |  |  | + | + | В республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год на возмещение недополученных доходов перевозчикам в связи с оказанием услуг по регулярным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва предусмотрены финансовые средства в размере 6 016,5 тыс. рублей.  Принято постановление Правительства Республики Тыва от 21.03.2022 № 123 «О Порядке предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва» |
| 2.3. | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства |  | + | + |  |  | По итогам заседания Правительственной комиссии по формированию расходов инвестиционного характера принято решение о предоставлении субсидии ГУП РТ «ЦОДД» на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 10 марта 2022 года № 100 – имущественного комплекса ГУП РТ «Птицефабрика «Енисейская» в государственную собственность Республики Тыва в сумме 33 000,0 тыс.рублей, которое будет использоваться под гаражные боксы существующего автопарка «Кызылгортранс» и приобретаемых новых автобусов.  По итогам торгов ГУП РТ «ЦОДД» признано победителем как единственный участник, подавший конкурсную документацию, с которым впоследствии заключен договор купли-продажи имущественного комплекса в сумме 25 000,0 тыс. рублей. |
|  | **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2024 годы», в том числе:** | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |  |  |  |  | **В исполнении.** |
| 1. | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области БДД, стационарными и мобильными комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, включая доставку, проведение коммуникаций (сетевая магистраль, электроснабжение), общестроительные работы (монтаж и установку комплексов видеофиксации) и техническое содержание объектов |  | + | + |  | От 20 декабря 2021 г. заключены госконтракты: № 01122000008210046600001, № 01122000008210046590001, № 01122000008210046580001. на общую сумму 50 360,0 тыс. рублей на поставку и установку комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в целях размещения на 11 перекрестках г. Кызыла, а также на поставку 2 передвижных комплексов. Уточнением Закона о бюджете РТ (от 06.03.2022 г. № 804-ЗРТ) в 2022 году указанные средства в Дорожном фонде РТ предусмотрены. |
| 1.2. | Финансирование работ по обработке данных камер видеофиксации и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях | + | + | + | + | На 01.04.2022 года комплексами, работающими в автоматическом режиме, направлено 14 873 (АППГ - 18 160)штук постановлений об административных правонарушениях на собственников транспортных средств на сумму 9 306,0 (АППГ - 11 064) тыс. рублей. |
| 1.3. | Финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях | + | + | + | + | Миндортрансом РТ, филиалом ФГУП «Почта России» и МВД по РТ заключен трехсторонний Госконтракт от 26.01.2022 г. № 2022.005307 на оказание услуг по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) заказных почтовых отправлений, содержащих постановления о назначении административного наказания в области дорожного движения. В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2024 годы» государственной программы РТ «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы» предусмотрено средств в сумме 16 995,8 тыс. рублей, в том числе:  По состоянию на 01.04.2022 г.профинансировано 5 273,1 тыс. рублей, что составляет 31 % от годового плана (средства направлены на покрытие остатка к выплате по государственному контракту от 16 июня 2021 г. № 2021.005306, а также на исполнение государственного контракта от 26 января 2022 г. № 2022.005307 за фактически выполненные работы за январь и февраль 2022 г.).. На указанную сумму всего обработано и направлено 25 996 ед. заказных писем правонарушителям, а также уплачено средств за 16 264 ед. возвращенных писем. |
| 2. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности и популяризация детского общественного движения юных инспекторов движения (ЮИД) в дошкольных и образовательных учреждениях |  |  | + |  | Согласно совместному плану мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и снижению детской смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на 2022 год мероприятие запланировано на сентябрь текущего года. |
| 2.2. | Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях. Организация в печатных средствах массовой информации специальных рублик и выпуск специализированной печатной продукции по БДД |  | + | + | + | По состоянию на 01.04.2022 г. договоры на осуществление информационнопропагандистких мероприятий не заключались |
| 2.3. | Организация и проведение республиканских отборочных мероприятий отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) и участие во всероссийских детских массовых мероприятиях: слетах юных инспекторов, всероссийском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо» и авто многоборью, организуемых Главным Управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ с оплатой проезда, питания, проживания участников и сопровождающих лиц |  | + | + |  | Мероприятия проводятся согласно календарю мероприятий на 2022 г. по вопросам развития системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в рамках межведомственного взаимодействия Минпросвящения России и ГУОДББ МВД России.  Всероссийской конкурс-фестиваль "Безопасное колесо" запланировано на май-июнь месяцы текущего года. Проведение автомногоборья, органиуземого Главным Управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ с оплатой проезда участников и сопровождающих лиц, планируется 25 апреля 2022 г. в г. Омске. |
| 2.4. | Проведение серий широкомасштабных информационно – пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах, создание профильной смены юных инспекторов движения на базе Детского оздоровительного лагеря, отдыха детей, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков («Внимание – дети!», «Пристегнись!», «Пешеход на переход»,  Организация и проведение республиканских конкурсов: «Мы и дорога», «Безопасная дорога детства», «Перекресток», «Дорога и дети», «Дорога без Опасности»).  Республиканские очно-заочные конкурсы по возрастным категориям | + | + | + | + | В честь 8 марта проведен XII Республиканский Чемпионат по автомногоборью «Автоледи – 2022». А также совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организовано профилактическая акция «С 8 Марта поздравляем, ПДД не нарушаем!». Акции проведены во всех районах республики. |
| 2.5. | Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении |  | + |  | + | Мероприятие проводится в целях достижения значений показателей, выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта, согласно Соглашению, заключенному между МВД России и Миндортранс РТ от 30.04.2019 г. № 188-2019-R30039-1. Планируется проведение в апреле и октябре текущего года |
| 2.6. | Приобретение светоотражающих приспособлений для распространения в младших классах образовательных учреждений |  |  |  |  | В марте текущего года совместно с Минобразования РТ проводились внеклассные часы «Твой ход пешеход» 3,4,7,8,9,11,12,15, 16,17,18 и школы пгт. Каа-Хем (1 и 2). А также вручены световозвращающие элементы детям из малоимущих семей в количестве 2545 штук. Планируется перераспределить предусмотренные 50,0 тыс.рублей на проведение серий широкомасштабных информационно - пропагандистских социальных кампаний и акций по профилактике ПДД с участием именитых граждан республики. |
| 2.7. | Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков. Устройство автоматизированного весогабаритного контроля | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Контрактация ожидается в конце апреля текущего года |