Приложение N 2б

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Тыва

Информация об исполнении плана

реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы»

на 01 января 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий государственной программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| 2022 год |  |
| I  | II  | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2024 годы», в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по авторскому надзору и строительному контролю объектов капитального строительства | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **В постоянном исполнении.** строительный контроль объектов. |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г. Шагонар км 1+000-км 4+000 | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **Исполнено.**Переходящий объект. Достижение показателя 3 км в 2021-2022 гг. |
| 3. | Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Сарыг-Сеп, участок км 20+500 - км 23+500 ( 1 этап) | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **Исполнено.**в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в результате которого планируется прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Сарыг-Сеп, участок км 20+500 - км 23+500 ( 2 этап) | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **Исполнено.**в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в результате которого планируется прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 5. | Устройство освещения на автомобильной дороге Подъезд к г. Кызыл | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + |  | **Исполнено.**Переходящий с 2021 г. |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Кара-Хаак | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **Исполнено.**в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в результате которого планируется прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак - Балгазын | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  |  | + | + | **Исполнено.** |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги Самагалтай - Ак-Чыраа | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **Исполнено.** Ремонт грунтовой дороги |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги Кызыл - Ээрбек - Баян-Кол | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **Исполнено.**Ремонт грунтовой дороги |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги Хандагайы - Ак-Чыраа  | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **Исполнено.**Ремонт грунтовой дороги |
|  | Ремонт автомобильной дороги Мугур-Аксы - Кызыл-Хая | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + |  **Исполнено.**Ремонт грунтовой дороги |
| 11. | Ремонт мостового перехода на автодороге Хандагайты - Мугур-Аксы  | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **Исполнено.**Ремонт моста |
| 12. | Ремонт мостового перехода в с. Арыскан  | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **Исполнено.**Ремонт моста |
| 13. | Ремонт мостового перехода в с. Иштии-Хем | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **Исполнено.**Ремонт моста |
| 14. | Ремонт мостового перехода в с. Шеми  | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **Исполнено.**Ремонт моста |
| 15. | Ремонт перехода через р.Чоза на автодороге Хандагайты - Ак-Чыраа | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **Исполнено.**Ремонт моста |
| 16. | Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Чадан на автомобильной дороге Чадан - Бажын-Алаак – | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **Исполнено.**Ремонт моста |
| 17. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Бай-Хаак |  |  | + | + | + | **Исполнено.**в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги |
| 18. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Хову-Аксы  | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **Исполнено.**в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги |
| 19. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороге «Чыргакы-Элдиг-Хем» | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + |  |  | **Исполнено.**Переходящий объект  |
| 20. | Ликвидацию стихийного бедствия | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор,  |  | + | + | + | **В постоянном исполнении.**Запас средств в целях оперативной ликвидации последствий ЧС на территории Республики Тыва. Резерв средств на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры вследствие стихийных бедствий. |
| 21. | Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **В постоянном исполнении.**Сообщение с населенными пунктами сс. Дерзиг-Аксы, Сизим Каа-Хемского кожууна, с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна в весенне-летне-осеннее время осуществляется через паромные переправы. В рамках данного мероприятия предусмотрены работы по буксировке паромов к месту устройства переправы, демонтажные работы осенью, пусконаладочные работы, содержание причалов, ремонт паромов, работы по отсыпке подходов к парому.  |
| 22. | Проведение работ в целях государственной регистрации | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **В постоянном исполнении.**Проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства вновь построенных и принимаемых в собственность Республики Тыва. Выполнение комплекса межевых и кадастровых работ, по подготовке межевого плана земельного лесного участка |
| 23. | Транспортная безопасность | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **В постоянном исполнении.**Мероприятия по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и определению степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства запланированы в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации № 87 от 12.04.2010 года «Об утверждении порядка проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств». |
| 24. | Обследование и диагностика региональных автомобильных дорог | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **В постоянном исполнении.**В целях оценки показателя состояния дорог и формирования банка данных, при планировании и оценки эффективности дорожно-ремонтных работ по результатам диагностики, повышения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения ежегодно запланировано проведение мероприятий по диагностике и обследованию автодорог. |
| 25. | Разработка проектно-сметной документации | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **В постоянном исполнении.**Для проведения мероприятий по реконструкции, строительству и капитального ремонта в 2023 году участков автомобильных дорог и искусственных сооружений, необходима разработка проектно-сметной документации |
| 26. | Управление дорожным хозяйством (ГКУ "Тываавтодор) | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор | + | + | + | + | **В постоянном исполнении.**Содержание ГКУ Тываавтодор |
| 27. | Содержание автодорог | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор | + | + | + | + | **В постоянном исполнении.**Обеспечение бесперебойного и безопасного проезда, снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог регионального и межмуниципального значения |
| 28. | Субсидии муниципальным образованиям | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | **Исполнено.**На ремонт/реконструкцию/строительство/уличное освещение местных автомобильных дорог |
| 29. | Губернаторский проект «Народный мост» | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Муниципальные образовании |  | + | + | + | **Исполнено.**Во исполнение пункта 69 постановления Правительства Республики Тыва от 26.01.2022 № 25 «О мероприятиях по достижению целей, поставленных в Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2022 год «Тува: старт нового столетия, новые вызовы, новые возможности» Министерством в 2022 году начата реализация нового губернаторского проекта «Народный мост» (далее – Проект). |
| 30 | строительство временного моста через р. Хууле на автомобильной дороге Подъезд к с. Арыскан. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор | + |  |  |  | **Исполнено.**Переходящий объект.  |
| 31 | аварийно-восстановительные работы мостового перехода через р. Большой Аянгаты на км 27+175 автомобильной дороги Кызыл-Мажалык-Аянгаты | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор | + | + | + | + | **В исполнении. Переходящий объект на 2023 г.**Строительство мостового перехода |
| 32 | Ремонт автомобильной дороги Суг-Аксы-Алдан-маадыр | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  |  | + | + | **Исполнено.**Прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 33 | Строительство мостового перехода через р.Большой Енисей на автомобильной дороге регионального значения Бояровка - Тоора-Хем | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  |  |  | + | + | **Исполнено.** Объект завершен. |
| 34 | Cтроительство мостового перехода через р. Саглы, на участке км 78+300, автомобильной дороги Хандагайты-Мугур-Аксы |  ГКУ Тываавтодор |  |  | + | + | **В исполнении.**ГК будет заключен в 2023 г. |
|  |
|  | **Подпрограмма 2 «Транспорт на 2017-2024 годы», в том числе:** | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие авиации общего назначения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аэропортовый комплекс |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Приведение состояния посадочных площадок в соответствие эксплуатационным требованиям | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |  |  |  | + | **Исполнено.** По строительству вертолетной площадки в настоящее время заключен договор с ООО «Бас-технологии» на проведение геологических, геодезических изысканий, разработку проекта и аэронавигационного паспорта вертолетной площадки в г. Чадан, стоимость работ – 1 900,0 тыс.рублей.Согласовано с Главой РТ от 02 ноября 2022 г. о перенаправлении 4 100,0 тыс.рублей на поддержание летной годности вертолетов МИ-8 в связи с возникновением острой необходимости приобретения РКП «АК «Тува Авиа» блока сбора полетной информации для МИ-8МТВ RA-24450 и радиостанции «Орлан» для МИ-8МТВ RA-24130, стоимость которых составляет 2 200,0 тыс.рублей и 2 736,0 тыс.рублей соответственно. |
| 1.2. | Воздушный транспорт | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,Республиканское казенное предприятие «Авиакомпания «Тувинские авиалинии» (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Поддержание летной годности самолетов Pilatus РС-12 |  |  |  |  | В 2022 г. осуществлена продажа судна, так, по итогам торгов ООО «Аэрогео» признано победителем, как единственный участник, подавший конкурсную документацию. |
| 1.2.2. | Поддержание летной годности вертолетов Ми-8 | + | + | + | + | **Исполнено.** Из предусмотренных средств в республиканском бюджете на 2022 год в общей сумме 23 007,0 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2023 г. направлены 22 607,0 тыс.рублей, в том числе:- 5 076,0 тыс. рублей на приобретение комбинированных агрегатов управления КАУ-115АМ (4 шт по 1269,0 тыс.рублей);- 479,9 тыс.рублей за капитальный ремонт втулки несущего винта на МИ-8 КФ-24515;- 750,0 тыс.рублей на расчеты за установку дополнительных топливных баков на вертолете МИ-8АМТ;- 480,0 тыс.рублей на ремонт втулки несущего винта и замены валика на МИ-8 RA-24515;- 688,4 тыс.рублей на оплату страховки КАСКО по приобретенному в лизинг вертолету МИ-8АМТ;- 2 800,0 тыс.рублей на приобретение виброгасителя на МИ-8АМТ RA-22836 (подошел срок замены агрегата);- 3 200,0 тыс.рублей на приобретение двух авиагоризонтов на вертолеты МИ-8МТВ;- 623,25 тыс.рублей на частичную оплату за ремонт рулевого винта МИ-8МТВ;- 8 509,4 тыс. рублей на ремонт главного редуктора на вертолете МИ-8Т RA-24515,у которого заканчивается межремонтный срок службы (10 лет). |
| 1.2.3. | Поддержание летной годности самолетов Ан-2 | + | + | + | + | **Исполнено.** Из предусмотренных средств в республиканском бюджете на 2022 год в общей сумме 309,4 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2023 г. направлены 309,4 тыс.рублей на окончательный расчет за капитальный ремонт воздушного винта АВ-2 и агрегатов самолета АН-2. |
| 2.  | Развитие автомобильного транспорта |
| 2.1.  | Субсидии на поддержку автомобильного транспорта (на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва) | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |  |  | + | + | **Исполнено.**В республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год на возмещение недополученных доходов перевозчикам в связи с оказанием услуг по регулярным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва предусмотрены финансовые средства в размере 6 016,5 тыс. рублей.Принято постановление Правительства Республики Тыва от 21.03.2022 № 123 «О Порядке предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва».Кроме того, для осуществления межмуниципальных перевозок приобретены и поставлены 8 единиц автобусов марки Ютонг.С 16 октября 2022 г. началась перевозка пассажиров по маршруту «Кызыл-Ак-Довурак-Кызыл» по маршруту № 204, с 30 октября 2022 г. по маршруту № 202 «Кызыл-Хандагайты-Кызыл». С 15 ноября 2022 г. начнет функционировать маршрут № 211 «Кызыл-Эрзин-Кызыл». |
| 2.2. | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГУП РТ «ЦОДД» | + | + |  |  | **Исполнено.** По итогам заседания Правительственной комиссии по формированию расходов инвестиционного характера принято решение о предоставлении субсидии ГУП РТ «ЦОДД» на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 10 марта 2022 года № 100 – имущественного комплекса ГУП РТ «Птицефабрика «Енисейская» в государственную собственность Республики Тыва, которое будет использоваться под гаражные боксы существующего автопарка «Кызылгортранс» и приобретаемых новых автобусов.По итогам торгов ГУП РТ «ЦОДД» признано победителем как единственный участник, подавший конкурсную документацию, с которым впоследствии заключен договор купли-продажи имущественного комплекса в сумме 25 000,0 тыс. рублей. |
| 2.3. | субсидии на приобретение систем видеонаблюдения в общественном транспорте | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГУП РТ «ЦОДД» |  | + | + |  | **Исполнено.** В целях соблюдения требований федерального законодательства о транспортной безопасности по госконтракту от 3 февраля 2022 г. № 0512500000221000009001 закуплены 80 систем видеонаблюдения, которые на текущий момент поставлены и устанавливаются на межмуниципальных маршрутах по договору аренды с последующим выкупом (рассрочка без процентов). |
| 2.4. | субсидии на развитие автомобильного транспорта | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ГУП РТ «ЦОДД», ООО «Туваавтотранс» |  |  | + | + | **Исполнено.** На осуществление деятельности созданного ООО «Туваавтотранс» |
| 2.5. | Субсидии на возмещение затрат перевозчикам по пригородным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |  |  | + | + | **Исполнено.** Принято постановления Правительства Республики Тыва от 12 октября 2022 г. № 645 «О Порядке предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по пригородным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока». С 10 октября 2022 г. начато осуществление рейсов на маршруте 105Т «детский сад «Звездочка» - общежитие аэропорта» (4 автобуса);с 20 ноября 2022 г. – маршрут 104 «детский сад «Звездочка» - ТувГУ» (10 автобусов);с 3 декабря 2022 г. – маршрут 106 «ТЭЦ – Звероферма» (7 автобусов). |
|  | **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2024 годы», в том числе:** | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области БДД, стационарными и мобильными комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, включая доставку, проведение коммуникаций (сетевая магистраль, электроснабжение), общестроительные работы (монтаж и установку комплексов видеофиксации) и техническое содержание объектов |  | + | + | + | **Исполнено.** От 20 декабря 2021 г. заключены госконтракты: № 01122000008210046600001, № 01122000008210046590001, № 01122000008210046580001. на общую сумму 50 360,0 тыс. рублей на поставку и установку комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в целях размещения на 11 перекрестках г. Кызыла, а также на поставку 2 передвижных комплексов. Комплексы постановлены и установлены. |
| 1.2. | Финансирование работ по обработке данных камер видеофиксации и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях | + | + | + | + | **Исполнено.** На 01.01.2023 года комплексами, работающими в автоматическом режиме, направлено 116 516 (АППГ – 105 692) штук постановлений об административных правонарушениях на собственников транспортных средств на сумму 81 915,1 (АППГ – 67 476,8) тыс. рублей, поступило в Дорожный фонд Республики Тыва 65 284,4 тыс.рублей (АППГ – 55 779,8) тыс.рублей. |
| 1.3. | Финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях | + | + | + | + | **Исполнено.** Заключены госконтракты от 26.01.2022 г. № 2022.005307 с АО «Почта России» и МВД по РТ (13 417,3 тыс.рублей) и от 22.08.2022 г. № 22/2022 (2 500,0 тыс. рублей), 07.12.2022 г. № 23/2022 (9 000,0 тыс.рублей) с АО «Почта России» на оказание услуг по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) заказных почтовых отправлений, содержащих постановления о назначении административного наказания в области дорожного движения.По состоянию на 01.01.2023 г. профинансировано 21 495,8 тыс. рублей, что составляет 82,7 % от годового плана. |
| 2. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях. Организация в печатных средствах массовой информации специальных рублик и выпуск специализированной печатной продукции по БДД |  | + | + | + | **Исполнено.** Заключены договора:– от 01 апреля 2022 г. № 10/22 с ООО «Центр рекламных услуг» на размещение социальных роликов на рекламных щитах ост. Почты по тематике профилактики ДТП и пропаганде БДД (26,1 тыс.рублей) по графику трансляции 04.04-03.05.2022 г. с продолжительностью 20 сек., 6076 раз;– от 11 мая 2022 г. № 41 с ГАУ «Тывамедиагрупп» на создание видеороликов по тематике БДД (120,0 тыс.рублей);– от 11 мая 2022 г. № 42 с ГАУ «Тывамедиагрупп» на трансляцию видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на канале ОТР и Тува-24 на сумму 132,0 тыс.рублей;– от 09 ноября 2022 г. № ОА-361 и от 31 октября 2022 г. № ОА-361 с ООО «Радуга плюс» на изготовление и монтаж баннеров в количестве 4 единиц на сумму 135,0 тыс.рублей. Баннеры размещены по улицам Калинина («Тебя ждут дома… Не гони»), Абаканская («Не выезжай на встречную полосу»), круг Аэропорта («Осторожно! «Скользкая дорога»), напротив Каменного города («Хорошо пристегни»).– от 13 октября 2022 г. № 4\_22 с ИП Ким Анна Сергеевна на сумму 5,4 тыс.рублей за услуги по разработке макетов с социальной рекламой по безопасности дорожного движения. |
| 2.3. | Организация и проведение республиканских отборочных мероприятий отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) и участие во всероссийских детских массовых мероприятиях: слетах юных инспекторов, всероссийском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо» и авто многоборью, организуемых Главным Управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ с оплатой проезда, питания, проживания участников и сопровождающих лиц |  | + | + |  | Исполнено. В мае 2022 г. осуществлена оплата проезда участников в количестве 4 единиц и сопровождающего-руководителя команды Всероссийского автомногоборья, органиуземого в г. Омске с 25 по 30 апреля 2022 г. Всего приобретено 10 билетов на автобус по направлению Кызыл-Красноярск-Кызыл, 10 билетов на поезд по направлению Красноярск-Омск-Красноярск на общую сумму 55,404 тыс.рублей. 97,4 тыс. рублей направлены на оплату проезда учащихся МБОУ СОШ № 1 г. Шагонара для участия во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2022», который проходил в г. Калуга Калужской области с 22 по 29 сентября 2022 г. Приобретены 5 билетов на авиарейс по направлению Кызыл-Москва, 5 билетов на авиарейс Москва-Абакан, 10 жд билетов Москва-Калуга-Москва на общую сумму 97,4 тыс.рублей. |
| 2.4. | Проведение серий широкомасштабных информационно – пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах, создание профильной смены юных инспекторов движения на базе Детского оздоровительного лагеря, отдыха детей, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков («Внимание – дети!», «Пристегнись!», «Пешеход на переход», Организация и проведение республиканских конкурсов: «Мы и дорога», «Безопасная дорога детства», «Перекресток», «Дорога и дети», «Дорога без Опасности»).Республиканские очно-заочные конкурсы по возрастным категориям |  | + | + | + | Исполнено. В рамках подпрограммы проведен республиканский конкурс: чемпионат по автомногоборью «Авто-Леди». А также совместно с сотрудниками Госавтоинспекции организовано профилактическая акция «С 8 Марта поздравляем, ПДД не нарушаем!». Заключен договор от 3 марта 2022 г. № 6/2022 с ИП Сат О.М. на оказание услуг по поставке цветов на 9,0 тыс.рублей. 2. Приобретены призы победителям республиканского конкурса «Безопасное колесо» на 19,55 тыс.рублей.3. По договору от 25 ноября 2022 г. № 30/2022 Чамбый-оол А.К. 72,6 тыс.рублей направлены на награждение участников Республиканского конкурса детских рисунков «Безопасные качественные дороги», проведенного в честь празднования профессионального праздника Дня работников дорожного хозяйства, а также в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования устойчивых знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на дорогах.В мероприятии участвовали около 320 детей республики. Конкурсным жюри протокольно принято решение о награждении 22 детей. Приобретены сертификаты на 3 тыс.рублей для каждого участника и вручены грамоты. |
| 2.5. | Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами |  |  |  | + | Исполнено. Заключен договор от 06 декабря 2022 г. № П-2 с ИП Тунева Е.Г. на сумму 406,91 тыс.рублей на приобретение магнитно-маркерных досок, настольных игр по правилам дорожного движения для детей. |
| 2.6. | Приобретение светоотражающих приспособлений для распространения в младших классах образовательных учреждений | + | + |  |  | Исполнено. В марте текущего года совместно с Минобразования РТ проводились внеклассные часы «Твой ход пешеход» 3,4,7,8,9,11,12,15, 16,17,18 и школы пгт. Каа-Хем (1 и 2). А также вручены световозвращающие элементы детям из малоимущих семей в количестве 2545 штук.  |
| 2.7.  | Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков. Устройство автоматизированного весогабаритного контроля | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков на автодорогах регионального значения необходимо для безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП.В целях повышения уровня безопасности дорожного движения ежегодно из Дорожного фонда Республики Тыва предусматривается финансовые средства на устройство горизонтальной разметки на автомобильные дороги.  |