Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА  
**ДОКТААЛ**

г. Кызыл

О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2023 г. № 1782 «Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий», Законом Республики Тыва от 15 декабря 2023 г. № 1002-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие транспортной системы Республики Тыва», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 09 ноября 2023 г. № 822 (далее – Программа), следующие изменения:
2. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

государственной программы Республики Тыва

«Развитие транспортной системы Республики Тыва»

(далее - Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор государственной программы Республики Тыва | - | первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва Донских В.А. |
| Ответственный исполнитель государственной программы Республики Тыва | - | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |
| Соисполнитель государственной программы Республики Тыва | - | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), ФКУ «Упрдор «Енисей» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Управление автомобильных дорог Республики Тыва», ГУП Республики Тыва «Центр организации дорожного движения», РКП «АК «ТуваАвиа», ООО «Туваавтотранс» (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Период реализации | - | 2024 - 2030 годы без деления на этапы |
| Цели государственной программы Республики Тыва | - | 1) развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Республики Тыва;  2) создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса;  удовлетворение потребности в транспортных услугах населения и отраслей;  3) комплексное развитие транспорта Республики Тыва для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Республики Тыва в транспортных услугах;  4) сокращение на территории Республики Тыва количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП);  5) снижение уровня ДТП с пострадавшими на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения |
| Направления (подпрограммы) | - | [подпрограмма 1](#P157) «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство»;  [подпрограмма 2](#P173) «Транспорт»;  [подпрограмма 3](#P231) «Повышение безопасности дорожного движения» |
| Объем финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации | - | общий объем финансирования – 86 596 985,8 тыс. руб-лей, в том числе по годам:  2024 г. – 2 684 816,20 тыс. рублей;  2025 г. – 4 468 187,20 тыс. рублей;  2026 г. – 4 052 635,50 тыс. рублей;  2027 г. – 70 422 866,59 тыс. рублей;  2028 г. – 1 550 657,66 тыс. рублей;  2029 г. – 1 652 911,02 тыс. рублей;  2030 г. – 1 764 911,63 тыс. рублей.  средства федерального бюджета – 3 670 030,40 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 590 825,2 тыс. рублей;  2025 г. – 1 718 890,90 тыс. рублей;  2026 г. – 1 360 314,30 тыс. рублей;  2027 г. – 0 тыс. рублей;  2028 г. – 0 тыс. рублей;  2029 г. – 0 тыс. рублей;  2030 г. – 0 тыс. рублей.  средства республиканского бюджета – 29 952 846,78 тыс. рублей;  2024 г. – 2 093 991,00 тыс. рублей;  2025 г. – 2 749 296,30 тыс. рублей;  2026 г. – 2 692 321,20 тыс. рублей;  2027 г. – 17 448 757,97 тыс. рублей;  2028 г. – 1 550 657,66 тыс. рублей;  2029 г. – 1 652 911,02 тыс. рублей;  2030 г. – 1 764 911,63 тыс. рублей.  внебюджетные средства – 52 974 108,62 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 0 тыс. рублей;  2025 г. – 0 тыс. рублей;  2026 г. – 0 тыс. рублей;  2027 г. – 52 974 108,62 тыс. рублей;  2028 г. – 0 тыс. рублей;  2029 г. – 0 тыс. рублей;  2030 г. – 0 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 1 «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство» составляет – 82 897 948,30 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 2 214 410,20 тыс. рублей;  2025 г. – 4 036 003,90 тыс. рублей;  2026 г. – 3 702 827,30 тыс. рублей;  2027 г. – 69 822 967,59 тыс. рублей;  2028 г. – 943 123,66 тыс. рублей;  2029 г. – 1 037 436,02 тыс. рублей;  2030 г. – 1 141 179,63 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 2 «Транспорт» составляет – 2 187 269,50 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 268 837,00 тыс. рублей;  2025 г. – 180 222,30 тыс. рублей;  2026 г. – 97 846,20 тыс. рублей;  2027 г. – 398 330,0 тыс. рублей;  2028 г. – 405 965,0 тыс. рублей;  2029 г. – 413 906,0 тыс. рублей;  2030 г. – 422 163,0 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения» составляет – 1 511 768,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2024 г. – 201 569,00 тыс. рублей;  2025 г. – 251 961,00 тыс. рублей;  2026 г. – 251 962,00 тыс. рублей;  2027 г. – 201 569,0 тыс. рублей;  2028 г. – 201 569,0 тыс. рублей;  2029 г. – 201 569,0 тыс. рублей;  2030 г. – 201 569,0 тыс. рублей.  Финансирование мероприятий подпрограмм будет еже-годно корректироваться исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва, федерального бюджета и внебюджетных источников.; |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации/ государственной программой | - | Программа разработана в соответствии с целями и задачами, установленными [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=358026&dst=100107) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальным [проектом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399975) «Безопасные и качественные автомобильные дороги», [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=402052&dst=100005) Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. N 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года», [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=288413&dst=100007) Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. N 1-р «Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы».»; |

2) Раздел VI Программы изложить в следующей редакции:

«VI. С Т Р У К Т У Р А

государственной программы Республики Тыва

«Развитие транспортной системы Республики Тыва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых  эффектов от реализации задачи  структурного элемента | | | Связь с показателями | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Подпрограмма «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство» | | | | | | |
| 1.1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | | | | | срок реализации – 2024-2030 годы | |
| 1.2. | Ведомственный проект «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | | | | | срок реализации: 2024-2030 годы | |
| 1.2.1. | Строительство автомобильных дорог и сооружений на них | | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | | | прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог | |
| 1.2.2. | Реконструкция автомобильной дороги | | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | | | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт автомобильных дорог | | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | | | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | |
| 1.2.4. | Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них | | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | | |
| 1.2.5. | Проектно-изыскательские работы | | | подготовка проектно-сметной документации на проведение дорожных работ | | | проведение мероприятий по реконструкции, строительству и капитального ремонта участков автомобильных дорог и искусственных сооружений, необходима разработка проектно-сметной документации |
| 1.2.6. | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва, в том числе паромных переправ | | | содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них. | | | обеспечение бесперебойного и безопасного проезда, снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог регионального и межмуниципального значения |
| 1.2.7. | Мероприятия по транспортной безопасности | | | категорирование и оценка уязвимости объектов дорожного хозяйства (мостовые сооружения) | | | мероприятия по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и определению степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства запланированы в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 1 ноября 2021 г. № 370 «О Порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, судов ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в отношении которых применяются правила торгового мореплавания и требования в области охраны судов и портовых средств, установленные международными договорами Российской Федерации» |
| 1.2.8. | Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров | | | оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров | | | поддержание сообщения с населенным пунктом с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна в весенне-летне-осеннее время осуществляется через паромные переправы. В рамках данного мероприятия предусмотрены работы по буксировке паромов к месту устройства переправы, демонтажные работы осенью, пусконаладочные работы, содержание причалов, ремонт паромов, работы по отсыпке подходов к парому |
| 1.2.9. | Обследование и диагностика автомобильных дорог и сооружений на них | | | обследование и диагностика автомобильных дорог и сооружений на них | | | оценка показателя состояния дорог и формирования банка данных, при планировании и оценки эффективности дорожно-ремонтных работ по результатам диагностики, повышения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения ежегодно запланировано проведение мероприятий по диагностике и обследованию автодорог |
| 1.2.10. | Государственная регистрация объектов дорожного хозяйства | | | государственная регистрация объектов дорожного хозяйства | | | проведение государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства вновь построенных и принимаемых в собственность Республики Тыва. Выполнение комплекса межевых и кадастровых работ, по подготовке межевого плана земельного лесного участка |
| 1.2.11. | Резерв средств на ликвидацию стихии | | | на создание резерва средств на ликвидацию стихии | | | запас средств в целях оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Республики Тыва. Резерв средств на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры вследствие стихийных бедствий |
| 1.2.12. | Субсидии местным бюджетам | | | субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования населенных пунктов в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Тыва | | | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог (ремонт/реконструкцию/строительство/уличное освещение местных автомобильных дорог) |
| 1.2.13. | Строительный контроль | | | строительный контроль построенных объектов | | | строительный контроль построенных объектов. |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство» | | | | | | |
| Ответственный за реализацию: (ГКУ «Управлением автомобильными дорогами «Тываавтодор» – куратор) | | | | срок реализации – 2024-2030 годы | | |
| 1.3.1. | Управление дорожным хозяйством | содержание ГКУ «Тываавтодор» | | | содержание ГКУ «Тываавтодор» | | |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Транспорт» | | | | | | |
| 2.1. | Ведомственный проект «Развитие гражданской авиации общего назначения» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | | | | срок реализации: 2024-2030 годы | | |
| 2.1.1. | Поддержание летной годности воздушных судов РКП «АК «Тува Авиа»: Ми-8, АН-2, Robinson R-44 | обеспечение эксплуатации воздушных судов, задействованных на социально-значимых рейсах: местные авиаперевозки, санавиация, лесоохрана, ликвидация чрезвычайных ситуаций | | | выполнение авиарейсов по производственно-хозяйственной деятельности, час | | |
| 2.1.2. | Строительство и реконструкция взлетно-посадочных площадок на территории Республики Тыва | приведение состояния посадочных площадок в соответствие с эксплуатационными требованиями, обеспечение безопасности авиаполетов, своевременная, беспрепятственная эвакуация граждан до медицинских учреждений | | | Введенные в эксплуатацию взлетно-посадочные площадки, штук | | |
| 2.2. | Ведомственный проект – «Развитие автомобильного общественного транспорта общего назначения» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | | | | срок реализации – 2024-2030 годы | | |
| 2.2.1. | Приобретение автобусов | модернизация подвижного состава предприятий, занимающихся пассажироперевозками автомобильным транспортом, повышение качества транспортного обслуживания населения | | | обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта, штук | | |
| 2.2.2. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом с применением субсидирования (частичного возмещения затрат) | исключение убыточности перевозчиков | | | пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования, млн. пасс. км | | |
| 3. | Направление (подпрограмма) «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | |
| Ответственный за реализацию – Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | | | | срок реализации – 2024-2030 годы | | |
| 3.1. | Ведомственный проект: «Мероприятия, направленные на развитие системы  предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | | | | | | |
| 3.1.1. | Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения (далее – БДД) стационарными и мобильными комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, включая доставку, проведение коммуникаций (сетевая магистраль, электроснабжение), общестроительные работы (монтаж и установку комплексов видеофиксации) и техническое содержание объектов. | обеспечение безопасности движения и общественной безопасности | | | количество приобретенных комплексов фото-видеофиксации правонарушений ПДД, штук | | |
| 3.1.2. | Финансирование работ по обработке данных камер видеофиксации и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях | обработка данных камер видеофиксации и подготовка постановлений по делам об административных правонарушениях в области БДД | | | количество выявленных правонарушений ПДД с помощью камер фото-видеофиксации, штук | | |
| 3.1.3. | Финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях | рассылка постановлений по делам об административных правонарушениях в области БДД | | | количество выявленных правонарушений ПДД с помощью камер фото-видеофиксации, штук | | |
| 3.1.4. | Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях. Организация в печатных средствах массовой информации специальных рубрик и выпуск печатной продукции по БДД | повышение правового сознания несовершеннолетних участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге | | | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, человек; количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, человек; | | |
| 3.1.5. | Организация и проведение республиканских отборочных мероприятий отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) и участие во всероссийских детских массовых мероприятиях: слетах юных инспекторов, всероссийском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо» и автомногоборью, организуемых Главным Управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации, с оплатой проезда, питания, проживания участников и сопровождающих лиц | повышение уровня организации и безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП | | | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, человек; количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, человек; | | |
| 3.1.6. | Проведение серий широкомасштабных информационно – пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах, создание профильной смены юных инспекторов движения на базе Детского оздоровительного лагеря, отдыха детей, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков («Внимание – дети!», «Пристегнись!», «Пешеход на переход», Организация и проведение республиканских конкурсов: «Мы и дорога», «Безопасная дорога детства», «Перекресток», «Дорога и дети», «Дорога без опасности»).  Республиканские очно-заочные конкурсы по возрастным категориям | повышение уровня организации и безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП | | | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, человек; количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, человек; | | |
| 3.1.7. | Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами | повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности | | | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, человек; количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, человек; | | |
| 3.1.8. | Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков. Устройство автоматизированного весогабаритного контроля | нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков на автодорогах регионального значения необходимо для безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП | | | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, человек;  количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, человек; | | |

»;

3) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «ПОКАЗАТЕЛИ  государственной программы Республики Тыва  "Развитие транспортной системы Республики Тыва" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | [Наименование показателя](file:///C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4C6F2F88.xlsx#RANGE!P543) | | [Единица измерения (по ОКЕИ)](consultantplus://offline/ref=B17184101BC427E96BB6518855F0959E5B6A446253372A6F3FF394BA0F178142CCCA5FFE76A39DC8A06D7A99BDr7h9E) | [Базовое значение](file:///C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4C6F2F88.xlsx#RANGE!P544) | Период, год | | | | | | | [Документ](file:///C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4C6F2F88.xlsx#RANGE!P545) | | [Ответственный за достижение показателя](file:///C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4C6F2F88.xlsx#RANGE!P546) | [Связь с показателями национальных целей](file:///C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4C6F2F88.xlsx#RANGE!P547) | [Информационная система](file:///C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4C6F2F88.xlsx#RANGE!P548) |
| [2024 г.](file:///C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4C6F2F88.xlsx#RANGE!P549) | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 |
| 1. Цель подпрограммы «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство»   развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Республики Тыва | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»   Ведомственный проект «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | | % | 2,23 | 0,9893 | 0,9893 | 0,9893 | 0,9893 | 0,9893 | 0,9893 | 0,9893 | Дополнительное соглашение с Министерством транспорта Российской Федерации от 25.12.2023 г. № 103-2019-R10061-1/8 | | Министертво дорожно-транспортного комплекса РТ | Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (далее – НП «БКД») | СУО "Эталон" |
| 1.1.1.2. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям; | | % | 58,4088 | 60,0124 | 60,4001 | 60,7878 | 60,7878 | 60,7878 | 60,788 | 60,7878 | Дополнительное соглашение с Министерством транспорта Российской Федерации от 25.12.2023 г. № 103-2019-R10061-1/8 | | Министертво дорожно-транспортного комплекса РТ | НП "БКД" | СУО "Эталон" |
| 1.1.1.3. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | | % | 46,8 | 51,7552 | 52,0445 | 52,4407 | 52,4407 | 52,4407 | 52,441 | 52,4407 | Дополнительное соглашение с Министерством транспорта Российской Федерации от 25.12.2023 г. № 103-2019-R10061-1/8 | | Министертво дорожно-транспортного комплекса РТ | НП "БКД" | СУО "Эталон" |
| 1.1.1.4. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии; | | % | 52 | 85,0536 | 86,0877 | 87,1218 | 87,1218 | 87,1218 | 87,122 | 87,1218 | Дополнительное соглашение с Министерством транспорта Российской Федерации от 25.12.2023 г. № 103-2019-R10061-1/8 | | Министертво дорожно-транспортного комплекса РТ | НП "БКД" | СУО "Эталон" ЕМИСС |
| * + 1. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | % | | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Дополнительное соглашение с Министерством транспорта Российской Федерации от 25.12.2023 г. № 103-2019-R10061-1/8 | | Министертво дорожно-транспортного комплекса РТ | НП "БКД" | СУО "Эталон" |
| * + 1. Приведены в нормативное состояние/ построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 | | % | 5,9424 | 5,9424 | 5,9424 | 5,9424 | 5,9424 | 5,9424 | 5,9424 | 5,9424 | | Дополнительное соглашение с Министерством транспорта Российской Федерации от 25.12.2023 г. № 103-2019-R10061-1/8 | Министертво дорожно-транспортного комплекса РТ | НП "БКД" | СУО "Эталон" |
| 1.1.3.2 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом); | | тысяча погонных метров | 0 | 0,358 | 0,378 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | | Дополнительное соглашение с Министерством транспорта Российской Федерации от 25.12.2023 г. № 103-2019-R10061-1/8 | Министертво дорожно-транспортного комплекса РТ | НП "БКД" | СУО "Эталон" / ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1. Цель подпрограммы «Транспорт»   создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса;  удовлетворение потребности в транспортных услугах населения и отраслей;  комплексное развитие транспорта Республики Тыва для полного и эффективного удовлетворения  потребностей населения и экономики Республики Тыва в транспортных услугах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Ведомственный проект «Развитие гражданской авиации общего назначения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Выполнение авиарейсов по производственно-хозяйственной деятельности | | час | 1700 | 1800 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 |  | | Миндортранс РТ, РКП "АК "Тува Авиа" |  | Отчет РКП "АК "Тува Авиа" |
| 2.1.2 | Введенные в эксплуатацию взлетно-посадочные площадки | | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | | Миндортранс РТ, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | Отчет РКП "АК "Тува Авиа" |
| * 1. Ведомственный проект «Развитие автомобильного общественного транспорта общего назначения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | | шт. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | Миндортранс РТ, органы местного самоуправления (по согласованию), ООО "Туваавтотранс" |  | Отчеты ООО "Туваавтотранс", ООО "Автоколонна 17" |
| 2.2.2 | Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования | | млн.пасс.км | 240 | 270 | 300 | 320 | 350 | 370 | 390 | 400 |  | | Миндортранс РТ, органы местного самоуправления (по согласованию), ООО "Туваавтотранс" (по согласованию) |  | [Официальный](https://24.rosstat.gov.ru/folder/45813) сайт Федеральной службы государственной статистики  https://24.rosstat.gov.ru/folder/45813 |
| 1. Цель подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»   сокращение на территории Республики Тыва количества лиц, погибших в результате ДТП;  снижение уровня ДТП с пострадавшими на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Ведомственный проект «Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество введенных в эксплуатацию комплексов фото-видеофиксации пра-вонарушений ПДД | | шт. | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | | ГУП РТ "ЦОДД" |  | Отчет ГУП РТ "ЦОДД" |
| 3.1.2 | Количество выявленных правонарушений ПДД с помощью камер фото-видеофиксации | | шт. | 130 000 | 168 000 | 175 000 | 185 000 | 195 000 | 200 000 | 205 000 | 210 000 |  | | ГУП РТ "ЦОДД" |  | Отчет ГУП РТ "ЦОДД" |
| 3.1.3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | | чел. | 21,08 | 19,85 | 17,86 | 15,74 | 19,7 | 18,74 | 17,79 | 16,84 | Соглашение с МВД РФ от 30.04.2019 г. № 188-2019-R30039-1 | | Миндортранс РТ, УГИБДД МВД по РТ (по согласованию) | НП "БКД" | Отчет УГИБДД МВД по РТ (по согласованию) |
| 3.1.4 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | | чел. | 11,89 | 11,2 | 9,99 | 8,96 | 8,78 | 7,88 | 6,99 | 6,45 | Соглашение с МВД РФ от 30.04.2019 г. № 188-2019-R30039-1 | | Миндортранс РТ, УГИБДД МВД по РТ (по согласованию) | НП "БКД" | Отчет УГИБДД МВД по РТ (по согласованию) |

»;

4) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН достижения показателей 2024 года государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Тыва" | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | [Плановые значения по месяцам](file:///C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4C6F2F88.xlsx#RANGE!P695) | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Цель подпрограммы «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство»   развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Республики Тыва | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»   Ведомственные проекты подпрограммы «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | % | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 1.1.1.2 | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям; | % | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 |
| 1.1.1.3 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 51,76 | 51,76 | 51,76 | 51,76 | 51,76 | 51,76 | 51,76 | 51,76 | 51,76 | 51,76 | 51,76 | 51,76 |
| 1.1.1.4 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии; | % | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 | 85,05 |
| 1.1.2. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | % | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 1.1.3.Приведены в нормативное состояние/ построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11 | % | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| 1.1.3.2 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом); | тысяча погонных мет-ров | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 1. Цель подпрограммы «Транспорт»   создание условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса;  удовлетворение потребности в транспортных услугах населения и отраслей;  комплексное развитие транспорта Республики Тыва для полного и эффективного удовлетворения  потребностей населения и экономики Республики Тыва в транспортных услугах | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Ведомственный проект «Развитие гражданской авиации общего назначения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Выполнение авиарейсов по производственно-хозяйственной деятельности | час | 100 | 192 | 295 | 435 | 620 | 1 028 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 700 | 1 800 |
| 2.1.2 | Введенные в эксплуатацию взлетно-посадочные площадки | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.Ведомственный проект «Развитие автомобильного общественного транспорта общего назначения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.2.2 | Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования | млн.пасс.км | 15 | 31 | 48 | 67 | 86 | 105 | 124 | 145 | 169 | 194 | 230 | 270 |
| 1. Цель подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения»   сокращение на территории Республики Тыва количества лиц, погибших в результате ДТП;  снижение уровня ДТП с пострадавшими на автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения | | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственный проект «Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество введенных в эксплуатацию комплексов фото-видеофиксации пра-вонарушений ПДД | шт. | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3.1.2 | Количество выявленных правонарушений ПДД с помощью камер фото-видеофиксации | шт. | 14 000 | 28 000 | 42 000 | 56 000 | 70 000 | 84 000 | 98 000 | 112 000 | 126 000 | 140 000 | 154 000 | 168 000 |
| 3.1.3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | чел. | 0,39 | 1,05 | 1,71 | 2,38 | 3,04 | 4,1 | 5,15 | 6,48 | 7,14 | 8,46 | 9,78 | 11,20 |
| 3.1.4 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | чел. | 0,89 | 1,78 | 2,97 | 4,45 | 5,93 | 7,71 | 9,78 | 11,85 | 13,93 | 16 | 17,78 | 19,85 |

»;

5) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Тыва» | | | | | | | | | |
| [Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансирования](file:///C:\Users\Ravil\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\98EC9B37.xlsx#RANGE!P832) | ГРБС | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа (всего), в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 2 684 816,20 | 4 468 187,20 | 4 052 635,50 | 70 422 866,59 | 1 550 657,66 | 1 652 911,02 | 1 764 911,63 | 86 596 985,80 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 590 825,20 | 1 718 890,90 | 1 360 314,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670 030,40 |
| [консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе](file:///C:\Users\Ravil\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\98EC9B37.xlsx#RANGE!P833) |  | 2 093 991,00 | 2 749 296,30 | 2 692 321,20 | 17 448 757,97 | 1 550 657,66 | 1 652 911,02 | 1 764 911,63 | 29 952 846,78 |
| республиканский бюджет |  | 2 093 991,00 | 2 749 296,30 | 2 692 321,20 | 17 448 757,97 | 1 550 657,66 | 1 652 911,02 | 1 764 911,63 | 29 952 846,78 |
| бюджеты муниципальных образований республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 974 108,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 974 108,62 |
| [объем налоговых расходов Республики Тыва (справочно)](file:///C:\Users\Ravil\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\98EC9B37.xlsx#RANGE!P834) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1. Подпрограмма  "Автомобильные дороги и дорожное хозяйство" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 2 214 410,20 | 4 036 003,90 | 3 702 827,30 | 69 822 967,59 | 943 123,66 | 1 037 436,02 | 1 141 179,63 | 82 897 948,30 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 590 825,20 | 1 718 890,90 | 1 360 314,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670 030,40 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 1 623 585,00 | 2 317 113,00 | 2 342 513,00 | 16 848 858,97 | 943 123,66 | 1 037 436,02 | 1 141 179,63 | 26 253 809,28 |
| республиканский бюджет |  | 1 623 585,00 | 2 317 113,00 | 2 342 513,00 | 16 848 858,97 | 943 123,66 | 1 037 436,02 | 1 141 179,63 | 26 253 809,28 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 974 108,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 974 108,62 |
| 1.1. Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 595 973,20 | 1 724 038,90 | 1 365 462,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 685 474,40 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 590 825,20 | 1 718 890,90 | 1 360 314,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670 030,40 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 5 148,00 | 5 148,00 | 5 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 444,00 |
| республиканский бюджет |  | 5 148,00 | 5 148,00 | 5 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 444,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Ведомственный проект "Автомобильные дороги и дорожное хозяйство" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 1 530 958,00 | 2 221 415,00 | 2 244 815,00 | 69 679 096,01 | 784 864,93 | 863 351,42 | 949 686,56 | 78 274 186,92 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 1 530 958,00 | 2 221 415,00 | 2 244 815,00 | 16 704 987,39 | 784 864,93 | 863 351,42 | 949 686,56 | 25 300 078,30 |
| республиканский бюджет |  | 1 530 958,00 | 2 221 415,00 | 2 244 815,00 | 16 704 987,39 | 784 864,93 | 863 351,42 | 949 686,56 | 25 300 078,30 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 974 108,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 974 108,62 |
| 1.2.1. "Строительство автомобильных дорог и сооружений на них" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 825 032,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 825 032,44 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 850 923,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 850 923,82 |
| республиканский бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 850 923,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 850 923,82 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 974 108,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 974 108,62 |
| 1.2.2. "Реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 280 057,00 | 358 000,00 | 350 000,00 | 810 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 607,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 280 057,00 | 358 000,00 | 350 000,00 | 810 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 607,00 |
| республиканский бюджет |  | 280 057,00 | 358 000,00 | 350 000,00 | 810 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 607,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. "Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 201 522,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 2 300 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201 882,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 201 522,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 2 300 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201 882,00 |
| республиканский бюджет |  | 201 522,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 2 300 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201 882,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. "Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 322 000,00 | 530 000,00 | 550 000,00 | 29 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 640,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 322 000,00 | 530 000,00 | 550 000,00 | 29 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 640,00 |
| республиканский бюджет |  | 322 000,00 | 530 000,00 | 550 000,00 | 29 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 640,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. "Проектно-изыскательские работы" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 28 868,00 | 60 000,00 | 66 400,00 | 44 456,72 | 48 902,39 | 53 792,63 | 59 171,89 | 361 591,64 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 28 868,00 | 60 000,00 | 66 400,00 | 44 456,72 | 48 902,39 | 53 792,63 | 59 171,89 | 361 591,64 |
| республиканский бюджет |  | 28 868,00 | 60 000,00 | 66 400,00 | 44 456,72 | 48 902,39 | 53 792,63 | 59 171,89 | 361 591,64 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. "Содержание автомобильных дорог и сооружений на них" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 360 461,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 555 773,83 | 611 351,22 | 672 486,34 | 739 734,97 | 3 839 807,36 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 360 461,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 555 773,83 | 611 351,22 | 672 486,34 | 739 734,97 | 3 839 807,36 |
| республиканский бюджет |  | 360 461,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 555 773,83 | 611 351,22 | 672 486,34 | 739 734,97 | 3 839 807,36 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. "Мероприятия по транспортной безопасности" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 3 000,00 | 5 885,00 | 5 885,00 | 4 620,00 | 5 082,00 | 5 590,20 | 6 149,22 | 36 211,42 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 3 000,00 | 5 885,00 | 5 885,00 | 4 620,00 | 5 082,00 | 5 590,20 | 6 149,22 | 36 211,42 |
| республиканский бюджет |  | 3 000,00 | 5 885,00 | 5 885,00 | 4 620,00 | 5 082,00 | 5 590,20 | 6 149,22 | 36 211,42 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. "Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 7 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 10 780,00 | 11 858,00 | 13 043,80 | 14 348,18 | 111 029,98 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 7 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 10 780,00 | 11 858,00 | 13 043,80 | 14 348,18 | 111 029,98 |
| республиканский бюджет |  | 7 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 10 780,00 | 11 858,00 | 13 043,80 | 14 348,18 | 111 029,98 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9. "Обследование и диагностика автомобильных дорог и сооружений на них" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 7 796,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 005,53 | 13 206,09 | 14 526,69 | 15 979,36 | 87 513,67 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 7 796,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 005,53 | 13 206,09 | 14 526,69 | 15 979,36 | 87 513,67 |
| республиканский бюджет |  | 7 796,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 005,53 | 13 206,09 | 14 526,69 | 15 979,36 | 87 513,67 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10. "Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 1 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 310,00 | 2 541,00 | 2 795,10 | 3 074,61 | 19 220,71 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 1 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 310,00 | 2 541,00 | 2 795,10 | 3 074,61 | 19 220,71 |
| республиканский бюджет |  | 1 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 310,00 | 2 541,00 | 2 795,10 | 3 074,61 | 19 220,71 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11. Ведомственная программа "Резерв средств на ликвидацию стихии" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 48 282,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 74 353,97 | 81 789,37 | 89 968,31 | 98 965,14 | 571 358,78 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 48 282,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 74 353,97 | 81 789,37 | 89 968,31 | 98 965,14 | 571 358,78 |
| республиканский бюджет |  | 48 282,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 74 353,97 | 81 789,37 | 89 968,31 | 98 965,14 | 571 358,78 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12. "Субсидии местным бюджетам" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 264 489,00 | 325 500,00 | 330 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 489,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 264 489,00 | 325 500,00 | 330 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 489,00 |
| республиканский бюджет |  | 264 489,00 | 325 500,00 | 330 500,00 |  |  |  |  | 920 489,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13. "Строительный контроль" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 5 983,00 | 10 530,00 | 10 530,00 | 9 213,51 | 10 134,86 | 11 148,35 | 12 263,18 | 69 802,91 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 5 983,00 | 10 530,00 | 10 530,00 | 9 213,51 | 10 134,86 | 11 148,35 | 12 263,18 | 69 802,91 |
| республиканский бюджет |  | 5 983,00 | 10 530,00 | 10 530,00 | 9 213,51 | 10 134,86 | 11 148,35 | 12 263,18 | 69 802,91 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий "Автомобильные дороги и дорожное хозяйство" |  | 87 479,00 | 90 550,00 | 92 550,00 | 143 871,57 | 158 258,73 | 174 084,60 | 191 493,06 | 938 286,97 |
| 1.3.1. "Управление дорожным хозяйством" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 87 479,00 | 90 550,00 | 92 550,00 | 143 871,57 | 158 258,73 | 174 084,60 | 191 493,06 | 938 286,97 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 87 479,00 | 90 550,00 | 92 550,00 | 143 871,57 | 158 258,73 | 174 084,60 | 191 493,06 | 938 286,97 |
| республиканский бюджет |  | 87 479,00 | 90 550,00 | 92 550,00 | 143 871,57 | 158 258,73 | 174 084,60 | 191 493,06 | 938 286,97 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Подпрограмма "Транспорт" (всего), в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 268 837,00 | 180 222,30 | 97 846,20 | 398 330,00 | 405 965,00 | 413 906,00 | 422 163,00 | 2 187 269,50 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 268 837,00 | 180 222,30 | 97 846,20 | 398 330,00 | 405 965,00 | 413 906,00 | 422 163,00 | 2 187 269,50 |
| республиканский бюджет |  | 268 837,00 | 180 222,30 | 97 846,20 | 398 330,00 | 405 965,00 | 413 906,00 | 422 163,00 | 2 187 269,50 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Ведомственный проект "Развитие гражданской авиации общего назначения" (всего), в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 50 621,00 | 2 681,20 | 11 633,80 | 107 457,00 | 107 457,00 | 107 457,00 | 107 457,00 | 494 764,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 50 621,00 | 2 681,20 | 11 633,80 | 107 457,00 | 107 457,00 | 107 457,00 | 107 457,00 | 494 764,00 |
| республиканский бюджет |  | 50 621,00 | 2 681,20 | 11 633,80 | 107 457,00 | 107 457,00 | 107 457,00 | 107 457,00 | 494 764,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Поддержание летной годности воздушных судов РКП «АК «Тува Авиа»: Ми-8, АН-2, Robinson R-44 в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 50 621,00 | 2 681,20 | 11 633,80 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 464 936,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 50 621,00 | 2 681,20 | 11 633,80 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 464 936,00 |
| республиканский бюджет |  | 50 621,00 | 2 681,20 | 11 633,80 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 464 936,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Строительство и реконструкция взлетно-посадочных площадок на территории Республики Тыва, в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 457,00 | 7 457,00 | 7 457,00 | 7 457,00 | 29 828,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 457,00 | 7 457,00 | 7 457,00 | 7 457,00 | 29 828,00 |
| республиканский бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 457,00 | 7 457,00 | 7 457,00 | 7 457,00 | 29 828,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. Приобретение воздушного судна, в том числе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Ведомственный проект "Развитие автомобильного транспорта общего назначения", в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 218 216,00 | 177 541,10 | 86 212,40 | 290 873,00 | 298 508,00 | 306 449,00 | 314 706,00 | 1 692 505,50 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 218 216,00 | 177 541,10 | 86 212,40 | 290 873,00 | 298 508,00 | 306 449,00 | 314 706,00 | 1 692 505,50 |
| республиканский бюджет |  | 218 216,00 | 177 541,10 | 86 212,40 | 290 873,00 | 298 508,00 | 306 449,00 | 314 706,00 | 1 692 505,50 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. Приобретение автобусов, в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 136 000,00 | 175 314,00 | 80 546,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 791 860,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 136 000,00 | 175 314,00 | 80 546,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 791 860,00 |
| республиканский бюджет |  | 136 000,00 | 175 314,00 | 80 546,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 791 860,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом с применением субсидирования (частичного возмещения затрат), в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 82 216,00 | 2 227,10 | 5 666,40 | 190 873,00 | 198 508,00 | 206 449,00 | 214 706,00 | 900 645,50 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 82 216,00 | 2 227,10 | 5 666,40 | 190 873,00 | 198 508,00 | 206 449,00 | 214 706,00 | 900 645,50 |
| республиканский бюджет |  | 82 216,00 | 2 227,10 | 5 666,40 | 190 873,00 | 198 508,00 | 206 449,00 | 214 706,00 | 900 645,50 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" (всего), в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 201 569,00 | 251 961,00 | 251 962,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 1 511 768,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 201 569,00 | 251 961,00 | 251 962,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 1 511 768,00 |
| республиканский бюджет |  | 201 569,00 | 251 961,00 | 251 962,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 1 511 768,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.Ведомственный проект «Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения», в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 201 569,00 | 251 961,00 | 251 962,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 1 511 768,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 201 569,00 | 251 961,00 | 251 962,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 1 511 768,00 |
| республиканский бюджет |  | 201 569,00 | 251 961,00 | 251 962,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 201 569,00 | 1 511 768,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области БДД стационарными и мобильными комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, включая доставку, проведение коммуникаций (сетевая магистраль, электроснабжение), общестроительные работы (монтаж и установку комплексов видеофиксации) и техническое содержание объектов(всего), в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 50 849,00 | 70 796,00 | 70 796,00 | 50 849,00 | 50 849,00 | 50 849,00 | 50 849,00 | 395 837,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 50 849,00 | 70 796,00 | 70 796,00 | 50 849,00 | 50 849,00 | 50 849,00 | 50 849,00 | 395 837,00 |
| республиканский бюджет |  | 50 849,00 | 70 796,00 | 70 796,00 | 50 849,00 | 50 849,00 | 50 849,00 | 50 849,00 | 395 837,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. Финансирование работ по обработке данных камер видеофиксации и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях (всего), в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 62 151,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 62 151,00 | 62 151,00 | 62 151,00 | 62 151,00 | 448 755,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 62 151,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 62 151,00 | 62 151,00 | 62 151,00 | 62 151,00 | 448 755,00 |
| республиканский бюджет |  | 62 151,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 62 151,00 | 62 151,00 | 62 151,00 | 62 151,00 | 448 755,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. Финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях (всего), в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 16 996,00 | 20 665,00 | 20 666,00 | 16 996,00 | 16 996,00 | 16 996,00 | 16 996,00 | 126 311,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 16 996,00 | 20 665,00 | 20 666,00 | 16 996,00 | 16 996,00 | 16 996,00 | 16 996,00 | 126 311,00 |
| республиканский бюджет |  | 16 996,00 | 20 665,00 | 20 666,00 | 16 996,00 | 16 996,00 | 16 996,00 | 16 996,00 | 126 311,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях. Организация в печатных средствах массовой информации специальных рубрик и выпуск печатной продукции по БДД, в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 5 250,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 5 250,00 |
| республиканский бюджет |  | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 5 250,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. Организация и проведение республиканских отборочных мероприятий отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) и участие во всероссийских детских массовых мероприятиях: слетах юных инспекторов, всероссийском конкурсе-фестивале "Безопасное колесо" и автомногоборью организуемых Главным Управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ с оплатой проезда, питания, проживания участников и сопровождающих лиц (всего), в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2 800,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2 800,00 |
| республиканский бюджет |  | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 2 800,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. Проведение серий широкомасштабных информационно - пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах, создание профильной смены юных инспекторов движения на базе Детского оздоровительного лагеря, отдыха детей, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков («Внимание - дети!», «Пристегнись!», «Пешеход на переход»,  Организация и проведение республиканских конкурсов: «Мы и дорога», «Безопасная дорога детства», «Перекресток», «Дорога и дети», «Дорога без Опасности»). Республиканские очно-заочные конкурсы по возрастным категориям  (всего), в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 350,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 350,00 |
| республиканский бюджет |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 350,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами (всего), в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2 100,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2 100,00 |
| республиканский бюджет |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2 100,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8. Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков. Устройство автоматизированного весогабаритного контроля, в том числе: | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | 70 073,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 70 073,00 | 70 073,00 | 70 073,00 | 70 073,00 | 530 365,00 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет Республики Тыва, в том числе: |  | 70 073,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 70 073,00 | 70 073,00 | 70 073,00 | 70 073,00 | 530 365,00 |
| республиканский бюджет |  | 70 073,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 70 073,00 | 70 073,00 | 70 073,00 | 70 073,00 | 530 365,00 |
| бюджеты муниципальных образований Республики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»;

6) дополнить приложением 3.1. следующего содержания:

« Приложение 3.1

к государственной программе Республики Тыва «Развитие транспортной системы

Республики Тыва»

П Л А Н

по реализации государственной программы «Развитие

транспортной системы Республики Тыва»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий подпрограмм | Годы реализации | |
| **1. Направление (подпрограмма) «Подпрограмма «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство»** |  |  |
| Строительство автомобильной дороги Усть-Бурен – Усть-Элегест – Кунгуртуг | 2024 | 2027 |
| Строительство автомобильной дороги «Кызыл-Хая (Республики Тыва) – Кош-Агач (Республика Алтай)» на участке км 0+000 - км 130+000 | 2025 | 2030 |
| Строительство автомобильной дороги Туран-Ырбан" на участке км 0+000 - км 190+900 | 2025 | 2030 |
| Строительство автомобильной дороги Ырбан-Ак-Сугский ГОК, участок км 0+000 - км 124+200 | 2025 | 2030 |
| Строительство мостового перехода через реку Саглы, на участке км 78+300 автомобильной дороги Хандагайты - Мугур-Аксы | 2025 | 2027 |
| Строительство мостового сооружения Строительство мостового перехода через реку Енисей, на 2+230 км автомобильной дороги Оттук-Даш - Баян-Кол (паромная переправа) | 2026 | 2027 |
| Реконструкция а/д подъезд к с.Кара-Хаак, участок км 6+500 - км 10+000 (1-этап) | 2025 | 2025 |
| Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с.Кара-Хаак, участок км 0+000 - км 2+500 (2-этап) | 2025 | 2025 |
| Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с.Кара-Хаак, участок км 2+500 - км 6+500 (3-этап) | 2026 | 2026 |
| Реконструкция мостового перехода через реку Хемчик на участке км 70+603 автомобильной дороги Чадан-Ак-Довурак | 2025 | 2027 |
| Кап.ремонт а/д подъезд к с.Ак-Эрик, на участке км 0+000 - км 5+000 | 2025 | 2025 |
| Капитальный ремонт а/д Кызыл - Эрзин - Госграница с Монголией, участок км 144+000 - км 149+000 | 2023 | 2024 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Чаа-Холь - Шанчы, участок км 0+000 - км 10+000 | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Ак-Эрик - Госграница с Монголией (КПП "Шара-Суур"), участок км 0+000 - км 22+500 | 2024 | 2027 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Бажын-Алаак, участок км 0+000 - км 13+000 | 2025 | 2027 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Суг-Аксы - Ишкин, участок км 0+000 - км 31+000 | 2025 | 2027 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Суг-Аксы - Баян-Тала, участок км 0+000 - км 13+800 | 2025 | 2027 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Хандагайты - Мугур-Аксы, участок км 24+500 - км 156+000 | 2025 | 2027 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Хову-Аксы, участок км 0+000 - км 23+000, км 49+000 - км 58+000 | 2025 | 2027 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Сарыг-Сеп - Балгазын, участок км 0+000 - км 7+000 | 2026 | 2027 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к с. Ак-Эрик, на участке км 5+000 - км 26+000 | 2024 | 2027 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Бояровка - Тоора -Хем, участок км 0+000 - 12+500, км 49+000 - 61+500 | 2025 | 2025 |
| Капитальный ремонт Бояровка - Тоора-Хем на участке км 12+500 - км 20+000 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Бояровка - Тоора-Хем, участок км 20+000 - км 27+000 | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Чаа-Холь.- Шанчы, участок км 10+000 - км 34+000 | 2028 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл - Эрзин - Госграница с Монголией, участок км 149+000 - км 160+000 | 2025 | 2027 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл - Эрзин - Госграница с Монголией, участок км 160+000 - км 170+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл - Эрзин - Госграница с Монголией, участок км 181+000 - км 191+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл - Эрзин - Госграница с Монголией, участок км 191+000 - км 198+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Чадан - Ак-Довурак, участок км 62+000 - км 71+246 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл - Эрзин - Госграница с Монголией, участок км 198+000 - км 205+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 182+000 - км 192+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 192+000 - км 202+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 202+000 - км 212+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 212+000 - км 222+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 222+000 - км 232+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 232+000 - км 242+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 242+000 - км 252+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 252+000 - км 262+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 272+000 - км 282+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 282+000 - км 292+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 292+000 - км 302+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 302+000 - км 314+240 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 314+240 - км 322+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 322+000 - км 332+086 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 332+086 - км 338+000, км 338+200 - км 340+000, км 340+335 - км 342+050 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 343+000 - км 351+500 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 352+050 - км 353+600, км 354+200 - км 369+700 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 370+000 - км 380+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 380+000 - км 391+480 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 391+550 - км 394+060, км 394+200 - км 400+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 400+000 - км 406+240, км 406+322 - км 408+650, км 408+720 - км 410+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 410+000 - км 418+714 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Чадан - Ак-Довурак, участок км 1+080 - км 3+000, км 5+718 - км 7+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Чадан - Ак-Довурак, участок км 8+000 - км 16+300, км 18+300 - км 21+100 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл - Эрзин - Госграница с Монголией, участок км 262+000 - км 272+010 | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Чадан - Ак-Довурак, участок км 32+000 - км 62+000 | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Кызыл - Эрзин - Госграница с Монголией, участок км 100+000 - км 111+700 | 2028 | 2028 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 262+000 - км 272+000 | 2025 | 2028 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через ручей км 185+678 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2025 | 2027 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Алаш км 396+735 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2025 | 2027 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Канжуль км 191+807 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2025 | 2027 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Кара-Суг км 231+060 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2025 | 2027 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Она км 234+319 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2025 | 2028 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Узень-Карасуг км 239+840 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2025 | 2028 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Она км 253+972 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2025 | 2028 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через суходол км 379+494 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2025 | 2027 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Она км 260+313 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2025 | 2028 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через суходол км 371+332 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2025 | 2027 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Ак-Ой км 368+083 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Ак-Ой км 362+800 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Ак-Суг км 359+449 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Ак-Суг км 355+621 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Кангылыг км 354+292 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2026 | 2028 |
| Капитальный ремонт мостового сооружения Мостовой переход через реку Маныш | 2025 | 2028 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Стоктыш км 300+929 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2025 | 2028 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через ручей Безымянный км 308+733 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2025 | 2028 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Кара-Суг км 329+065 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2025 | 2028 |
| Капитальный ремонт мостового перехода через реку Она км 264+488 на автомобильной дороге Абакан - Ак-Довурак | 2025 | 2028 |
| Текущий ремонт а/д Бай-Хаак - Балгазын, участок км 8+500 км 16+500 (2 этап) | 2025 | 2025 |
| Ремонт а/д Кызыл-Ээрбек-Баян-Кол, участок км 24+800 - км 31+800 | 2027 | 2027 |
| Текущий ремонт а/д Чадан - Ак-Довурак, участок км 1+421 - км 3+010, км 4+910 - км 6+953, км 7+950 - км 10+568 | 2023 | 2025 |
| Текущий ремонт автомобильной дороги подъезд к с. Кара-Хаак, км 10+000 км 12+940 | 2023 | 2025 |
| Текущий ремонт а/д подъезд к с. Нарын, участок км 0+000 - км 26+700 | 2024 | 2024 |
| Ремонт а/д Хандагайты - Мугур-Аксы, участок 17+000 - км 24+500 | 2026 | 2026 |
| Ремонт а/д подъезд к с.Теве-Хая, участок км 0+000 - км 0+850 | 2026 | 2026 |
| Ремонт а/д Кызыл-Ээрбек-Баян-Кол, участок км 0+000 - км 22+000 | 2026 | 2026 |
| Ремонт а/д подъезд к с.Тээли, участок км 0+000 - км 39+000 | 2024 | 2027 |
| Ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Морен, участок км 0+000 - км 18+300 | 2027 | 2027 |
| Ремонт автомобильной дороги Чадан - Ак-Довурак, участок км 32+000 - км 32+400, км 62+090 - км 63+000 | 2026 | 2026 |
| Ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Хадын, участок км 0+000 - км 6+000 | 2026 | 2026 |
| Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с.Хову-Аксы, участок км 23+000 - км 28+000 | 2027 | 2027 |
| Ремонт автомобильной дороги Хандагайты - Мугур-Аксы, участок 0+000 - км 17+000 | 2027 | 2027 |
| Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с.Кара-Холь, км 0+000 - км 5+000 | 2026 | 2026 |
| Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с.Баян-Тала, км 0+000 - км 3+500 | 2026 | 2026 |
| Ремонт автомобильной дороги подъезд к с.Шамбалыг, участок км 0+000 - км 11+000" | 2027 | 2027 |
| Ремонт автомобильной дороги Самагалтай-Ак-Чыраа, участок км 28+800 - км 35+000 | 2024 | 2024 |
| Текущий ремонт а/д подъезд к с.Усть-Бурен, км 0+000 - км 7+200 | 2024 | 2024 |
| Ремонт автомобильной дороги Самагалтай-Ак-Чыраа, участок км 66+750 - км 135+200 | 2025 | 2027 |
| Текущий ремонт автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, участок км 25+000 - км 28+100, км 50+120 - км 52+862, км 53+650 - км 56+950 | 2026 | 2026 |
| Ремонт автомобильной дороги Кызыл - Сарыг -Сеп, участок км 60+000 - км 65+000 | 2027 | 2027 |
| Ремонт автомобильной дороги Хандагайты-Ак-Чыраа, участок км 65+000 - км 125+000 | 2025 | 2028 |
| Текущий ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак-Балгазын, участок км 15+334- км 29+700 | 2026 | 2026 |
| Текущий ремонт а/д Кызыл – Сарыг-Сеп, участок км 58+600 – км 60+300, км 73+200 – км 75+500, км 78+000 – км 78+240 | 2023 | 2024 |
| Текущий ремонт а/д подъезд к с.Тээли, участок км 3+000 - км 8+630 | 2023 | 2024 |
| Текущий ремонт а/д Чадан - Ак-Довурак, участок км 22+800 - км 29+510 | 2023 | 2024 |
| Ремонт мостового перехода через реку Абакан на км 183+627 а/д «Абакан – Ак-Довурак» | 2025 | 2025 |
| Ремонт мостового сооружения Мостовой переход через реку Алаш | 2023 | 2024 |
| Текущий ремонт мостового перехода через реку Теректиг, на км 67+450 автомобильной дороги Хандагайты - Мугур-Аксы | 2024 | 2024 |
| Текущий ремонт мостового перехода через реку Бурен, на км 52+260 автомобильной дороги Сарыг-Сеп -Балгазын | 2024 | 2024 |
| Текущий ремонт мостового перехода через реку Алдыы-Ишкин, на км 25+250 автомобильной дороги Суг-Аксы - Ишкин | 2026 | 2026 |
| Текущий ремонт мостового перехода через реку Бурен, на км 52+573 автомобильной дороги Сарыг-Сеп - Балгазын | 2028 | 2028 |
| Текущий ремонт мостового перехода через реку Сой, на км 53+246 автомобильной дороги Сарыг-Сеп - Бурен | 2028 | 2028 |
| Устройство освещения Подъезда к с. Кара-Хаак | 2024 | 2024 |
| Реконструкция ул.Звездная (2-этап) от ул.9 линия до Тувгаз | 2025 | 2025 |
| Реконструкция ул. Набережная г. Кызыл, от ул. Холмистая до ул. Абаканская | 2025 | 2025 |
| Реконструкция ул.Щетинкина-Кравченко от ул.Каа-Хем до ул.Гагарина | 2026 | 2026 |
| Реконструкция а/д местного значения ул Кочетова на участке км 0+000 - км 3+380 | 2027 | 2027 |
| Реконструкция ул.Звездная, от ул.9 линия до Тувгаз | 2024 | 2025 |
| Реконструкция ул.Набережная, от ул.Абаканская (мост) до пер.Набережный | 2024 | 2024 |
| Кап.ремонт ул.Октябрская г. Шагонар, от ул.Дружба до Улуг-Хемской ЦКБ | 2027 | 2027 |
| Кап.ремонт ул.Ленина г. Чадан от федеральной трассы Р-257 до ул.Кирова | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт ул.Островная г. Кызыл, от ул. Энергетиков до ул. Монгуш Сата | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт ул.Абаканская г.Кызыл, от ул.Салчак Тока до ул. Кочетова | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт а/д местного значения ул Калинина на участке км 0+000 - км 1+890 | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт ул.Найыральская (ЛДО) г.Кызыл, от дома №1 ул.Найыральская (7 остановка) до примыкание к федеральной трассе Р-257 | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт ул.Шлакоблочная от федеральной трассы Р-257 до ул.Ряд 3 дом №68 (ЛДО) | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт ул.Салчак Тока от ул.Бухтуева до ул.Абаканская | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт пер.Школьный с.Хандагайты, от ул.Октябрская до ул.Монгуш Сылдыс | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт ул.Рабочая от дома №2 до ул.Салчак Тока | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт ул.Солнечная с.Хову-Аксы, от ул.Спортивная до ул.Гагарина | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт ул.Ондар Лопсана с.Суг-Аксы, от ул.Гагарина до ул.Победы | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт ул.Дружба (малая) от ул.Каа-Хем до ул.Чульдум | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт ул.Ленина г. Ак-Довурак, от ул.Спортивная до ул.Гагарина | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт ул.Самдан с.Самагалтай, от ул. Спортивная до ул. Кунаа | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт ул. Бухтуева от ул. Кочетова до ул. Оюна-Курседи | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт ул. Сундуй Андрея с.Чаа-Холь, от ул.Ленина до ул.60 лет Октября Чаа-Хольское ЦКБ | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт ул. Иргит Шагдыржап с.Эрзин, от Эрзинское ЦКБ до ул.Лесная | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт ул.Пушкина с.Сарыг-Сеп, от пер.Квитного до пер.Бухтуева | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт ул.Чехова от ул.Рабочая до ул.Кечил-оола | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт ул.Оюна Курседи г. Кызыл, от ул.Степная до ул. Чульдум | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт ул.Чульдум от круга ул.Бай-Хаакская до ул.Красноармейская | 2025 | 2025 |
| Капитальный ремонт ул.Ленина, с.Тээли, от ул.Дружба до пер. Болничный | 2027 | 2027 |
| Капитальный ремонт ул.Бухтуева, от ул.Оюна Курседи до ул.Кечил-оола | 2026 | 2026 |
| Капитальный ремонт ул.Московская г.Кызыл, от аэропорта ул. Московская 145 до круговой развязки "Телецентр" дом № 2 | 2028 | 2028 |
| Ремонт ул.Восточная пгт.Каа-Хем от ул.Шахтерская до ул.Намзырай | 2026 | 2026 |
| Ремонт части ул.Буруле с.Сукпак от подъездной дороги к с.Сукпак до ул.Саянская | 2026 | 2026 |
| Ремонт автомобильной дороги Мугур-Аксы - Кара-Суур | 2027 | 2027 |
| Ремонт ул.70 лет Октября с.Эрзин, от ул.Иргит Шагдыржап до ул.Лесная | 2027 | 2027 |
| Ремонт ул.Монгуш Эдуарда в с.Кара-Холь, от дома №14 до дома №28 ул.Монгуш Эдуарда | 2027 | 2027 |
| Ремонт ул.Маадыр-оол с.Эйлиг-Хем, от ул.Новая до ул. Безымянная | 2026 | 2026 |
| Ремонт пер.Центральный с.Эрги-Барлык, от ул.Эрик до ул.Степная | 2026 | 2026 |
| Текущий ремонт ул.Оюна Курседи, от ул.Пушкина до ул. Степная (ГОРТОП) | 2025 | 2025 |
| Ремонт ул.Охотничья, ул.Агбан с.Тоора-Хем, от ул.Бухтуева до Тоджинской ЦКБ | 2025 | 2025 |
| Текущий ремонт ул.Звездная (3-этап), от ул. Магистральная (МЧС) до ул.18-линия | 2025 | 2025 |
| Текущий ремонт ул.Комсомольская, от ул.Кочетова до ул.Дружбы (1 уч.), от ул. Оюна-Курседи до ул.Складская (2 уч.) | 2025 | 2025 |
| Ремонт ул.Кошкар-оол, ул.Саны-Шири с.Мугур-Аксы, от ул.Эрик до Монгун-Тайгинской ЦКБ | 2025 | 2025 |
| Ремонт ул.Полевая с.Сукпак от ул.Безымянная до ул.Полевая дом №42 | 2026 | 2026 |
| Ремонт ул.Первомайская с.Сукпак от ул.Безымянная до ул.Первомайская дом №39 | 2026 | 2026 |
| Ремонт ул.Безымянная с.Сукпак от ул.Фрегатная до ул.Первомайская | 2027 | 2027 |
| Ремонт ул.Полевая пгт.Каа-Хем от ул.Восточная до ул.Школьная | 2027 | 2027 |
| Текущий ремонт ул.Горная, от ул.Безымянная до ул.Аныяк | 2025 | 2025 |
| Текущий ремонт ул.Трансформаторная, от ул.Звероферма до дома 24 | 2025 | 2025 |
| Текущий ремонт ул.Бай-Хаакская, от ул.Калинина (АЗС) до школы №19 | 2025 | 2025 |
| Текущий ремонт ул.Каа-Хем, от ул. Магистральная до ул. Оюна Курседи | 2025 | 2025 |
| Ремонт ул.Комсомольская от ул.Мира до ул.Складская, от ул.Кочетова до ул. Дружба | 2027 | 2027 |
| Текущий ремонт ул.Степана-Сарыг-оол, от ул. Московская до д.36 | 2025 | 2025 |
| "Ремонт ул.Интернациональная с.Сукпак от ул. Саянская до ул. Геологов дом №22" | 2027 | 2027 |
| "Ремонт ул.Кирова пгт.Каа-Хем от ул.Юбилейная до ул.Братьев Шумовых" | 2027 | 2027 |
| Текущий ремонт ул.Степана Сарыг-оола, от ул.Олега Саган-оола до а/д Кызыл - Эрзин - Госграница с МНР | 2025 | 2025 |
| Текущий ремонт ул.Суворова от ул. Магистральная до ул.Рабочая | 2025 | 2025 |
| Текущий ремонт ул.Складская от пер.Загородный до ул.Интернациональная | 2025 | 2025 |
| Текущий ремонт ул.Ровенская, от ул.Западная (УГИБДД) до ул.Сукпакская дом 1 | 2025 | 2025 |
| Текущий ремонт ул.Тувинских Добровольцев от ул.Рихарда Зорге до ул.Чульдум | 2025 | 2025 |
| Текущий ремонт ул.Юбилейная, от ул. Шахтерская до ул.Пионерская | 2025 | 2025 |
| Текущий ремонт ул.Березовая пгт.Каа-Хем, ул.Таежная до ул.Мелиораторов | 2025 | 2025 |
| Текущий ремонт ул.Чургуй-оола, от ул.Рабочая до ул.Шевченко | 2025 | 2025 |
| Текущий ремонт ул.Набережная, от ул.Абаканская до д.32 (съезд с моста) | 2024 | 2024 |
| Текущий ремонт подъездной дороги к строящейся школы №18 в мкр.Вавилинский | 2024 | 2024 |
| Текущий ремонт ул.Кечил-оола, от ул.Титова до ул.Межмикрорайонная | 2024 | 2024 |
| Текущий ремонт ул.Комсомольская | 2024 | 2024 |
| Текущий ремонт ул.Сарыг-оола, от ул.О.Саган-оола до а/д Кызыл-Эрзин-Госграница | 2024 | 2024 |
| Текущий ремонт ул.Аратская, от ул.2-я Заречная до пер.Набережный | 2024 | 2024 |
| Текущий ремонт ул.Складская, от пер.Загородный до ул.Интернациональная | 2024 | 2024 |
| Текущий ремонт ул.Семирацкого, от ул.Механизации до дома №43 | 2028 | 2028 |
| Ремонт ул.40 лет Победы с.Сукпак, ул.Степная до ул.Саянская | 2026 | 2026 |
| Текущий ремонт маршрута следования автобуса №13 от ул.Южная дом №63 (8 остановка, ЛДО) до ул. Буруле с.Сукпак | 2023 | 2024 |
| Текущий ремонт ул.Аныяк пгт.Каа-Хем от ул.Шахтерская до ул.Аныяк дом №17 | 2023 | 2024 |
| Текущий ремонт ул.Безымянная пгт.Каа-Хем от ул.Шахтерская до ул.Горная | 2023 | 2024 |
| Текущий ремонт ул.Геофизическая пгт.Каа-Хем от ул.Сарапулова до ул.Безымянная | 2023 | 2024 |
| Текущий ремонт ул.Горная пгт.Каа-Хем от ул.Аныяк до ул.Александра Сарапулова | 2023 | 2024 |
| "Ремонт ул.Фрегатная с.Сукпак от ул. Геологов до ул.Фрегатная дом №59" | 2025 | 2025 |
| Ремонт ул.Сергея Лазо от ул.Магистральная до ул.Колхозная | 2026 | 2026 |
| Текущий ремонт ул.Мелиораторов, от ул.Малчын до объездной дороги в обход г.Кызыла и пгт.Каа-Хем | 2024 | 2024 |
| Текущий ремонт ул.Бай-Хаакская, от ул.Калинина (АЗС) до школы №19 | 2024 | 2024 |
| Текущий ремонт ул.Ровенская, от ул.Западная (ГИБДД) до ул.Сукпакская д.1 | 2024 | 2024 |
| Текущий ремонт ул.Оюна Курседи, от ул.Степная (ГОРТОП) до ул.Пушкина | 2024 | 2024 |
| Текущий ремонт ул.Восточная, от ул.Шахтерская до ул.Лазурная | 2024 | 2025 |
| **Направление (подпрограмма) «Транспорт»** | | |
| Поддержание летной годности воздушных судов РКП «АК «Тува Авиа»: Ми-8, АН-2, Robinson R-44 | 2024 | 2025 |
| Строительство и реконструкция взлетно-посадочных площадок на территории Республики Тыва | 2027 | 2030 |
| Приобретение автобусов | 2024 | 2030 |
| Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом с применением субсидирования (частичного возмещения затрат) | 2024 | 2030 |
| **Направление (подпрограмма) «Повышение безопасности дорожного дивжения»** | | |
| Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области БДД стационарными и мобильными комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, включая доставку, проведение коммуникаций (сетевая магистраль, электроснабжение), общестроительные работы (монтаж и установку комплексов видеофиксации) и техническое содержание объектов. | 2024 | 2030 |
| Финансирование работ по обработке данных камер видеофиксации и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях | 2024 | 2030 |
| Финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях | 2024 | 2030 |
| Подготовка и создание информационно-пропагандистких телерадиопрограм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях. Организация в печетных средствах массовой информации специальных рублик и выпуск специализированной печатной продукции по БДД | 2024 | 2030 |
| Организация и проведение республиканских отборочных мероприятий отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) и участие во всероссийских детских массовых мероприятиях: слетах юных инспекторов, всероссийском конкурсе-фестивале "Безопасное колесо" и автомногоборью органиуземых Главным Управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ с оплатой проезда, питания, проживания участников и сопровождающих лиц | 2024 | 2030 |
| Проведение серий широкомасштабных информационно - пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах, создание профильной смены юных инспекторов движения на базе Детского оздоровительного лагеря, отдыха детей, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков («Внимание - дети!», «Пристегнись!», «Пешеход на переход», Организация и проведение республиканских конкурсов: «Мы и дорога», «Безопасная дорога детства», «Перекресток», «Дорога и дети», «Дорога без Опасности»). Республиканские очно-заочные конкурсы по возрастным категориям | 2024 | 2030 |
| Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, нагляд-ными, учебными и методическими пособиями, электрон-ными образовательными ресурсами | 2024 | 2030 |
| Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков | 2024 | 2030 |

».

6) Приложение № 4 Программы дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Показатели «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям»; «Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям», «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии», «Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)» рассчитываются согласно приказу Федерального дорожного агентства от 30 июля 2021 г. № 155 «Об утверждении методики формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Показатели «Выполнение авиарейсов по производственно-хозяйственной деятельности», «Введенные в эксплуатацию взлетно-посадочные площадки» рассчитываются на основании отчетов, предоставляемых РКП «АК «Тува Авиа», принимается суммарное фактически достигнутое значение за отчетный период.

Показатель «Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта» рассчитываются на основании отчетов, предоставляемых ООО «Туваавтотранс», принимается суммарное фактически достигнутое значение за отчетный период.

По показателю «Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования» принимается значение равное статистическим данным, приведенным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики https://24.rosstat.gov.ru/folder/45813.

Показатели «Количество введенных в эксплуатацию комплексов фото-, видеофиксации правонарушений ПДД», «Количество выявленных правонарушений ПДД с помощью камер фото-, видеофиксации» рассчитываются на основании отчетов, предоставляемых ГУП РТ «ЦОДД», принимается суммарное фактически достигнутое значение за отчетный период.

Показатели «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения», «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств» рассчитываются согласно распоряжению МВД России от 29 августа 2022 № 1/9750 «Об утверждении методик расчета показателей.»;

7) В приложении № 5 к Программе:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1782, и устанавливает правила предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по пригородным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока (далее - субсидии).»;

б) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.»;

в) пункт 9 дополнить подпунктами «в», «г», «д» следующего содержания:

«в) участники отбора не должны являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

г) участники отбора не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

д) участники отбора не должны находиться в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.»;

г) раздел III дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:

«29.1. При реорганизации получателя субсидии в форме слияния, присоединения или преобразования в соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения к соглашению в части перемены лица в обязательстве с указанием в соглашении юридического лица, являющегося правопреемником.

В случае реорганизации получателя субсидии в форме разделения, выделения, а также в случае ликвидации получателя субсидии соглашение расторгается с формированием уведомления о расторжении соглашения в одностороннем порядке и акта об исполнении обязательств по соглашению с отражением информации о неисполненных получателем субсидии обязательствах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и возврате неиспользованного остатка субсидии в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.»;

д) пункт 30 дополнить абзацами четвертым- одиннадцатым следующего содержания:

«В течение 15 рабочих дней со дня представления получателем субсидии отчетов главный распорядитель бюджетных средств осуществляет их проверку и принятие.

Проверка отчетов проводится на предмет:

1) соблюдения получателем субсидии сроков предоставления отчетов;

2) соответствия форм отчетов формам, установленным в соглашении;

3) достижения получателем субсидии результата предоставления субсидии в сроки, установленные в соглашении;

4) соответствия произведенных расходов целям предоставления субсидии;

5) обоснованности размера произведенных расходов.

По итогам проведенной проверки главный распорядитель бюджетных средств принимает представленные получателем субсидии отчеты в случае их соответствия требованиям, установленным настоящим пунктом.»;

8) В приложении № 6 к Программе:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1782, и определяет механизм предоставления и распределения субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва (далее - субсидии).»;

б) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.»;

в) пункт 9 дополнить абзацами четвертым-шестым следующего содержания:

«участники отбора не должны являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

участники отбора не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

участники отбора не должны находиться в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.»;

г) раздел III дополнить пунктом 29.1 следующего содержания:

«При реорганизации получателя субсидии в форме слияния, присоединения или преобразования в соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения к соглашению в части перемены лица в обязательстве с указанием в соглашении юридического лица, являющегося правопреемником.

В случае реорганизации получателя субсидии в форме разделения, выделения, а также в случае ликвидации получателя субсидии соглашение расторгается с формированием уведомления о расторжении соглашения в одностороннем порядке и акта об исполнении обязательств по соглашению с отражением информации о неисполненных получателем субсидии обязательствах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и возврате неиспользованного остатка субсидии в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.»;

д) пункт 30 дополнить абзацами четвертым-двенадцатым следующего содержания:

«В течение 15 рабочих дней со дня представления получателем субсидии отчетов главный распорядитель бюджетных средств осуществляет их проверку и принятие.

Проверка отчетов проводится на предмет:

1) соблюдения получателем субсидии сроков предоставления отчетов;

2) соответствия форм отчетов формам, установленным в соглашении;

3) достижения получателем субсидии результата предоставления субсидии в сроки, установленные в соглашении;

4) соответствия произведенных расходов целям предоставления субсидии;

5) обоснованности размера произведенных расходов.

По итогам проведенной проверки главный распорядитель бюджетных средств принимает представленные получателем субсидии отчеты в случае их соответствия требованиям, установленным настоящим пунктом.»;

9) В приложении № 7 к Программе:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2023 г. № 1782, Законом Республики Тыва от 12 декабря 2011 г. № 1076 ВХ-1 «О Дорожном фонде Республики Тыва», постановлением Правительства Республики Тыва от 13 февраля 2012 г. № 70 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Тыва».»;

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.»;

в) пункт 12 дополнить подпунктами третьим-пятым следующего содержания:

«3) участники отбора не должны являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

4) участники отбора не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

5) участники отбора не должны находиться в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.»;

г) раздел III дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:

«При реорганизации получателя субсидии в форме слияния, присоединения или преобразования в соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения к соглашению в части перемены лица в обязательстве с указанием в соглашении юридического лица, являющегося правопреемником.

В случае реорганизации получателя субсидии в форме разделения, выделения, а также в случае ликвидации получателя субсидии соглашение расторгается с формированием уведомления о расторжении соглашения в одностороннем порядке и акта об исполнении обязательств по соглашению с отражением информации о неисполненных получателем субсидии обязательствах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и возврате неиспользованного остатка субсидии в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.»;

д) пункт 33 дополнить абзацем вторым-девятым следующего содержания:

«В течение 15 рабочих дней со дня представления получателем субсидии отчетов главный распорядитель бюджетных средств осуществляет их проверку и принятие.

Проверка отчетов проводится на предмет:

1) соблюдения получателем субсидии сроков предоставления отчетов;

2) соответствия форм отчетов формам, установленным в соглашении;

3) достижения получателем субсидии результата предоставления субсидии в сроки, установленные в соглашении;

4) соответствия произведенных расходов целям предоставления субсидии;

5) обоснованности размера произведенных расходов.

По итогам проведенной проверки главный распорядитель бюджетных средств принимает представленные получателем субсидии отчеты в случае их соответствия требованиям, установленным настоящим пунктом.»;

10) В приложении № 8 к Программе:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1782 и настоящей Программой.»;

б) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.»;

в) пункт 8 дополнить подпунктами «в», «г», «д» следующего содержания:

«в) участники отбора не должны являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

г) участники отбора не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

д) участники отбора не должны находиться в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.»;

г) раздел III дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:

«При реорганизации получателя субсидии в форме слияния, присоединения или преобразования в соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения к соглашению в части перемены лица в обязательстве с указанием в соглашении юридического лица, являющегося правопреемником.

В случае реорганизации получателя субсидии в форме разделения, выделения, а также в случае ликвидации получателя субсидии соглашение расторгается с формированием уведомления о расторжении соглашения в одностороннем порядке и акта об исполнении обязательств по соглашению с отражением информации о неисполненных получателем субсидии обязательствах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и возврате неиспользованного остатка субсидии в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.»;

д) пункт 29 дополнить абзацами пятым-двенадцатым следующего содержания:

«В течение 5 рабочих дней со дня представления получателем субсидии отчетов главный распорядитель бюджетных средств осуществляет их проверку и принятие.

Проверка отчетов проводится на предмет:

1) соблюдения получателем субсидии сроков предоставления отчетов;

2) соответствия форм отчетов формам, установленным в соглашении;

3) достижения получателем субсидии результата предоставления субсидии в сроки, установленные в соглашении;

4) соответствия произведенных расходов целям предоставления субсидии;

5) обоснованности размера произведенных расходов.

По итогам проведенной проверки главный распорядитель бюджетных средств принимает представленные получателем субсидии отчеты в случае их соответствия требованиям, установленным настоящим пунктом.»;

11) В приложении № 10 к Программе:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва на мероприятия в области автомобильного транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения (далее - Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на мероприятия в области автомобильного транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения (далее - субсидия) в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1782, а также возврата субсидии и требования к отчетности и контролю за соблюдением условий и порядка ее предоставления.»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.»;

в) пункте 9 дополнить подпунктами шестым-восьмым следующего содержания:

«6) участники отбора не должны являться иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

7) не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

8) не должны находиться в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.»;

г) раздел III дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:

«При реорганизации получателя субсидии в форме слияния, присоединения или преобразования в соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения к соглашению в части перемены лица в обязательстве с указанием в соглашении юридического лица, являющегося правопреемником.

В случае реорганизации получателя субсидии в форме разделения, выделения, а также в случае ликвидации получателя субсидии соглашение расторгается с формированием уведомления о расторжении соглашения в одностороннем порядке и акта об исполнении обязательств по соглашению с отражением информации о неисполненных получателем субсидии обязательствах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и возврате неиспользованного остатка субсидии в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.».

1. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Тыва В. Ховалыг