**Сводка по содержанию автодороги Р-257 «Енисей»**

 **на 15 мая 2018 года**

|  |
| --- |
| **Содержание автодороги:** |
| **ООО «Восток»****уч. км 542+000-625+000** **543-545 км - Григорьевка****554-555 км - Черная речка****557-561 км – Танзыбей** | ***Погода в Танзыбее облачная, на перевале «Буйба» облачная, без осадков. Ночью прошел дождь. Температура воздуха утром в Танзыбее +5°, на перевале «Буйба» +1°, днем +100.*** **542-625 км – патрулирование (2 ДМК).****568-574 км – заливка трещин (КДМ, битумозаливщик, 3 рабочих).****542-560 км – выправка сигнальных столбиков и покраска сигнальных столбиков (ГАЗ-53, 6 рабочих).****542-560 км – уборка мусора (КАМАЗ, 2 рабочих).*****ДТП нет. Проезд удовлетворительный.***  |
| **ООО «Восток»****уч. км 625+000-775+000**653-655 км – Арадан726-730 км – Туран | ***Погода в Арадане и Туране ясная, без осадков. Температура воздуха утром +9°, днем +12°.***665 км – покраска ограждений (ГАЗ-53, 5 рабочих).625-730 км – прометание пересечений, примыканий (КДМ со щеткой).730 км – покраска бордюрного камня и контейнеров для мусора (КАМАЗ, 2 рабочих).700-704 км – заливка трещин (2 швозаливщика, 2 МТЗ, КАМАЗ, ГАЗ-53, 6 рабочих).**730-775 км – мойка барьерных ограждений (КДМ со щеткой).** ***ДТП нет. Проезд удовлетворительный.***  |
| **ООО «Восток»****уч. км 775+000-804+500**801-810 км – Кызыл |  ***Погода в Кызыле ясная, без осадков. Температура воздуха утром +10°, днем +16°.*** **775-804+500 км – выправка дорожных знаков, сигнальных столбиков (УАЗ, 4 рабочих).****804+500 км – подстригание кустарников (2 рабочих).*****ДТП нет. Проезд удовлетворительный.***  |
| **ООО «Восток»****уч. км 804+500 – 1116+125** 912-915 км – Шагонар1021-1024 км – Чадан1109-1112 км – Хандагайты | ***Погода в Шагонаре ясная, в Чадане и Хандагайты ясная, без осадков. Температура воздуха утром в Шагонаре +160, в Чадане и Хандагайты +110, днем +180.*****804+500-870 км – прометание пересечений, примыканий (МТЗ со щеткой).** **804+500-870 км – уборка мусора и выправка сигнальных столбиков (КАМАЗ, 2 рабочих).****827-830 км – замена дорожных знаков (2:1) (УАЗ, 4 рабочих).****898-913 км – замена и покраска стоек дорожных знаков (УАЗ, 4 рабочих).** **964-965 км - заливка трещин (УАЗ, МАЗ, МТЗ, швозаливщик, 8 рабочих).****967 км – досыпка и планировка обочин (2 автогрейдера, МТЗ, ГАЗ-53, 2 рабочих).****979-1115 км – ямочный ремонт (2 БЦМ, 2 КДМ, 6 рабочих).****979-1000 км – планировка и очистка кюветов (2 автогрейдера, МТЗ).****1030-1085 км – вырубка кустарников (УАЗ, 5 рабочих).** **1000-1060 км – замена стоек дорожных знаков (УАЗ, 3 рабочих).****979-1116+125 км – прометание пересечений, примыканий (МТЗ со щеткой).**  ***ДТП нет. Проезд удовлетворительный.*** |
|  **Содержание ИССО на них:** |
| **ООО «Енисей-54»****уч. км 625+000-775+000**  |  643+941 км, 645+098 км, 650+276 км, 650+596 км, 650+815 км - очистка от снежно-ледяных отложений русел водопропускных труб (Hyundai Starex, 6 рабочих). |
| **ООО «Енисейстройсервис****уч. км 775+000-804+500** | 779 км – очистка мостового полотна, очистка водоотводных лотков, очистка лестничных сходах, очистка под мостовой зоны, вырубка кустарника (Газель, 4 рабочих).  |
| **ИП Дамба Х.А.****уч. км 804+500–1116+125** |  921+276 км – заливка конусов моста (УАЗ, 5 рабочих). |

**Всего задействовано 4 подрядных организаций:**

 ООО «Восток»**, ООО «Енисей-54»,** ООО «Енисейстройсервис», **ИП Дамба Х.А.**

**Техника на работе:** 5 КДМ, 4 швозаливщик, 4 ГАЗ-53, 7 УАЗов, Газель, Hyundai Starex, 2 ДМК, 4 КАМАЗа, 6 МТЗ, МАЗ, 3 БЦМ, 4 автогрейдера, 79 дорожных рабочих.

Подготовил дежурный диспетчер Бадарчы С.В.

тел: 8 (394-22) 2-99-09, внутр. 76015