Приложение N 2б

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Тыва

Информация об исполнении плана

реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы»

на 01января 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий государственной программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| 2021 год |  |
| I  | II  | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2024 годы», в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство мостового перехода через р. Большой Енисей на автомобильной дороге регионального значения Бояровка-Тоора-Хем | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Реконструкция объекта ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в результате которого планируется прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (5,032 км, 4-х полосная) |
|  | Мероприятия по авторскому надзору и строительному контролю объектов капитального строительства | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | строительный контроль |
|  | Аварийно-восстановительные работы мостового перехода через р. Большой Аянгаты на км 27+175 автомобильной дороги Кызыл-Мажалык-Аянгаты | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Строительство разрушенного моста после АВР, Разрабатывается проектно-сметная документация. |
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Кызыл" | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Достижение показателя 4,47 км |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г. Шагонар км 1+000-км 4+000 | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Достижение показателя 3 км в 2021-2022 гг |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Кара-Хаак-Черби | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + |  | Достижение показателя 3,5 км |
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Арыг-Бажы" (1 этап) |  |  |  | + |  | Переходящий объект  |
|  | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Бай-Хаак, участок км 0+000 - км 5+000 | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + |  | Достижение показателя 5 км |
|  | автомобильной дороги Подъезд к с. Бай-Хаак, участок км 5+000 - км 8+000 | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Достижение показателя  3 км |
|  | Ремонт автомобильной дороги Мугур-Аксы - Кызыл-Хая уч. км 0+000 - км 69+400 | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + |  | Ремонт грунтовой дороги |
|  | Ремонт автомобильной дороги Ак-Тал - Холчук, уч. км 0+000 - км 20+000 | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  |  |  |  | Ремонт грунтовой дороги |
|  | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Ак-Эрик | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + |  | Ремонт грунтовой дороги |
|  | Ремонт автомобильной дороги Чадан - Суг-Аксы, участок км 22+350 - км 26+110 | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + |  | Достижение показателя 3,76 км |
|  | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Бай-Хаак уч км 24+000-к 31+441 | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + |  | Достижение показателя 2,241 км. Переходящий объект |
|  | Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Хову-Аксы уч км 42+000 - км 43+000, км 44+000 - км 45+000, км 57+000 - км 58+130, км 59+000 - км 62+200 | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + |  | Достижение показателя 3,33 км. Переходящий объект |
|  | Ремонт автомобильной дороги Подезд к с. Чаа-Холь уч км 0+000 – км 5+000, км 5+000 –км 9+800, км 11+500 – км 15+558 | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + |  | Достижение показателя 4,858 км. Переходящий объект |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Бай-Хаак - Чал-Кежиг", уч. км 0+000 - км 47+000 | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  |  | + |  | Грунтовая дорога |
|  | Выполнение ремонта опор моста через р. Моген-Бурен, на 2+550 км а/з Кызыл-Хая – перевал Бугузун | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  |  | + | + |  | Выполнение ремонта моста |
|  | Выполнение ремонта опор моста через р. Моген-Бурен, на 4+500 км, на 14+100 км, а/з Кызыл-Хая – перевал Бугузун |  ГКУ Тываавтодор |  | + | + |  | Выполнение ремонта моста |
|  | Выполнение ремонта опор моста через р. Ортаа-Халыын, на 54+600 км, на 54+800 км, а/д Хандагайты - Мугур-Аксы, | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  |  | + | + |  | Выполнение ремонта моста |
|  | Ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак-Балгазын |  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Ремонт автодороги 0,860 к м |
|  | Ликвидацию стихийного бедствия | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор,  |  | + | + | + | Запас средств в целях оперативной ликвидации последствий ЧС на территории Республики Тыва. Резерв средств на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры вследствие стихийных бедствий. |
|  | Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + |  | Сообщение с населенными пунктами сс. Дерзиг-Аксы, Сизим Каа-Хемского кожууна, с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна в весенне-летне-осеннее время осуществляется через паромные переправы. В рамках данного мероприятия предусмотрены работы по буксировке паромов к месту устройства переправы, демонтажные работы осенью, пусконаладочные работы, содержание причалов, ремонт паромов, работы по отсыпке подходов к парому.  |
|  | Проведение работ в целях государственной регистрации | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства вновь построенных и принимаемых в собственность Республики Тыва. Выполнение комплекса межевых и кадастровых работ, по подготовке межевого плана земельного лесного участка. |
|  | Обследование и диагностика региональных автомобильных дорог | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | В целях оценки показателя состояния дорог и формирования банка данных, при планировании и оценки эффективности дорожно-ремонтных работ по результатам диагностики, повышения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения ежегодно запланировано проведение мероприятий по диагностике и обследованию автодорог. |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | + | + | + | Для проведения мероприятий по реконструкции, строительству и капитального ремонта в 2021 году участков автомобильных дорог и искусственных сооружений, необходима разработка проектно-сметной документации |
|  | Управление дорожным хозяйством (ГКУ "Тываавтодор) | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор | + | + | + | + | Содержание ГКУ Тываавтодор |
|  | Субсидии муниципальным районам | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, администрации муниципальных образований |  | + | + |  | Приведение в нормативное состояние автодорог местного значения. В рамках национального проекта БКАД  |
|  | Содержание автодорог | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор | + | + | + | + | Обеспечение бесперебойного и безопасного проезда, снижение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог регионального и межмуниципального значения |
|  | Лучшая народная программа | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Муниципальные образование |  |  | + | + | В целях обеспечения доступности транспортного сообщения к наибольшему количеству чабанских стоянок в рамках реализации на территории Республики Тыва Года народных инициатив Министерством в 2021 году проведен конкурс «Лучшая народная программа» среди муниципальных образований Республики Тыва.В 2021 году в рамках конкурса «Лучшая народная программа» из Дорожного фонда Республики Тыва предусмотрено выделение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Тыва в сумме 6,85 млн. рублей на расходы материалов для устройства 17 деревянных мостовых сооружений к чабанским стоянкам. Министерством заключены Соглашения с 11 муниципальными образованиями или 100%. |
|  |
|  | **Подпрограмма 2 «Транспорт на 2017-2024 годы», в том числе:** | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, ФКП «Аэропорт Кызыл» (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие авиации общего назначения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аэропортовый комплекс |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Приведение состояния посадочных площадок в соответствие эксплуатационным требованиям | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |  | май-июнь |  |  | Финансовые средства в размере 6000,0 тыс. рублей предусмотренные в бюджете в 2021 году на приведение состояния посадочных площадок в соответствии с эксплуатационными требованиями уточнением бюджета перенаправлены на субсидии по возмещению разницы в тарифах при перевозке пассажиров воздушным транспортом на местных воздушных линиях.Справочно: Необходимость перенаправления суммы субсидий, предусмотренных на строительство вертолетной площадки в с. Мугур-Аксы возникла в связи с упущением сроков строительства по причине эпидемиологической ситуацией в республике и в целом по Российской Федерации. Также не выполнен Административный регламент, утвержденный приказом Росавиации от 04.03.2020 № 260-П «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию аэропортов или иных объектов инфраструктуры воздушного транспорта, являющихся объектами капитального строительства», предусматривающий проведение проектно-изыскательных работ с выездом на место. |
| 1.2. | Воздушный транспорт | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,Республиканское казенное предприятие «Авиакомпания «Тувинские авиалинии» (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Поддержание летной годности самолетов Pilatus РС-12 | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-ноябрь | В уточненном бюджете на 2021 г. на поддержание летной годности ВС Pilatus PC-12 предусмотрено 14 000,00 тыс. рублей, из которых профинансировано 14 000,0 тыс. рублей или 100,0 %. Средства направлены на: - прохождение ТО через каждые 6 месяцев (формы 6 мес.);- устранение дефектов, выявленных в ходе выполнения очередного ТО;- подготовки ВС к осенне-зимнему периоду;- расшифровки полетной информации (выполняется ежемесячно).Помимо этого, предприятие несет расходы по содержанию летного состава:- аренда квартиры на сумму 35,0 тыс. рублей в месяц, где проживают экипаж ВС Pilatus – 2 чел.; - заработная плата в месяц командира в размере 190,0 тыс. рублей и второго пилота 150,0 тыс. рублей. |
| 1.2.2. | Поддержание летной годности вертолетов Ми-8Т | январь-март | апрель-июнь | июль-август |  | Предусмотренные средства в республиканском бюджете в 2021 году в общей сумме 10 520,6 тыс. рублей направлены:- 119,34 тыс. руб. на предоплату за изготовление и поставку изд. БП-214М и блоков автономного питания АРМ;- 740,0 на предоплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ;- 50,0 тыс. руб. на оплату за выполнение работ по расшифровке полетной информации Ми-8МТВ, Ми-8АМТ;- 91,54 тыс. руб. на оплату за дополнительные работы при капитальном ремонте насоса;- 750,0 тыс. руб. на оплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ (1 платеж);- 108,0 тыс. руб. на оплату за осмотр прто.части двиг.ТВЗ-117ВМ верт.Ми-8АМТ;- 32,875 тыс. руб. на оплату за сверку учт. комплекта. эксплуатационно-технической документации вертолета Ми-8Т с эталонным экземпляром;- 38,0 тыс. руб. на оплату за цепь ПР-15,875-23000-1(67зв) ТУ 2-5200-02;- 750,0 тыс. руб. на оплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ (2 платеж);- 750,0 тыс. руб. на оплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ (3 платеж);- 4 591,5 тыс. руб. на оплату за рулевой винт и цепь;- 1 175,0 тыс. руб. на оплату по счету № 8 от 26.04.2021 г. аванс 50% за работы по Договору № 03-21 от 23.04.2021 г.;- 150,0 тыс. руб. за информационные услуги по предоставлению доступа к элект.ЭД Ми-8МТВ-1.;- 750,0 тыс. руб. на оплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ (4 платеж);- 218,917 тыс. руб. на оплату за капитальный ремонт агрегата;- 750,0 тыс. руб. на оплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ (5 платеж);- 1 237,5 тыс. руб. на оплату за восстановительный ремонт авиадвигателя ТВ3-117ВМ серии 02 №К7887218124. |
| 1.2.3. | Поддержание летной годности самолетов Ан-2 | январь | апрель |  |  | Предусмотренные средства в республиканском бюджете в 2021 году в общей сумме 5 355,0 тыс. рублей направлены:- 345,6 тыс. руб. на оплату за дополнительные работы при капитальном ремонте насоса;- 3 734,64 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту самолета Ан-2;- 451,08 тыс. руб. на оплату за изготовление изд. АРМ-406 ПЦДКТ.462524.406-02;- 75,0 тыс. руб. окончательный расчет за подготовку воздушного судна к транспортировке автотранспортом;- 21,035 тыс. руб. оплата за сверку ЭТД самолета Ан-2 к ВЛП-2021г.;- 70,0 тыс. руб. на выполнение работ по сборке ВС АН-2 RA-70830;- 64,08 тыс. руб. на оплату за выполнение работ по оценке соответствия требованиям к летной годности ВС Ан-2 RA-70830. |
| 1.2.4. | Поддержание летной годности самолетов Robinson R-44 | март |  |  |  | Предусмотренные средства в уточненном бюджете в 2021 году 6 000,0 тыс. рублей направлены на подготовку к полетам в весенне-летний период и проведение плановых ТО вертолета Robinson R-44 (в соответствии с графиком проведения плановых мероприятий по техническому обслуживанию ВС), а именно:1). замена магнето для запуска двигателя в связи с выходом из строя старого магнето;2). замена аккумулятора;3). замена кожуха обогрева аккумулятора;4). замена свечей зажигания;5). замена масла двигателя и фильтров – ТО от налета часов.ВС Robinson R-44 исправно, готово к выполнению авиационных видов работ. |
| 2.  | Развитие автомобильного транспорта | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию) |  |  |  |  | Финансовые средства в сумме 17 000,0 тыс.рублей перенаправлены на субсидии по возмещению разницы в тарифах при перевозке пассажиров воздушным транспортом на местных воздушных линиях, в связи с передачей 40 автобусов марки «Лиаз» мэрией г. Москвы в собственность Правительства Республики Тыва |
| 2.1. | Приобретение автобусов |  |  |  |  |
| 2.2.  | Субсидии на поддержку автомобильного транспорта (на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва |  |  |  |  |  | В республиканском бюджете Республики Тыва в 2021 году на возмещение недополученных доходов перевозчикам в связи с оказанием услуг по регулярным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва были предусмотрены финансовые средства в размере 8 521,8 тыс. рублей, которые перенаправлены внесением изменений в Закон о бюджете на внутренние авиарейсы.На сегодняшний день в целях организации межмуниципальных автобусных перевозок на выполнение регулярных рейсов по Республике Тыва Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва разработан проект Порядка предоставления субсидии, который проходит процедуру согласования в Министерстве юстиции Республики Тыва. |
| 2.3. | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие автомобильного транспорта (на разработку ПСД автовокзала в г. Кызыл) |  |  |  |  |  | В целях организации регулярной перевозки пассажиров по межмуниципальным, межрегиональным маршрутам в республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год были предусмотрены финансовые средства на разработку проектно-сметной документации объекта «Автовокзал в г. Кызыл» в сумме 5 755,6 тыс. рублей.В связи с тем, что обеспечение исполнения республиканского бюджета Республики Тыва по финансированию расходов капитальных вложений в сфере строительства и развития строительной индустрии не входит в полномочия Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, в целях эффективного использования средств Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва внесено предложение для внесения изменений в Закон Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год о перенаправлении финансовых средств на сумму 5 755,6 тыс. рублей, предусмотренные на разработку ПСД объекта «Автовокзал в г. Кызыл» в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва |
|  |
|  | **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2024 годы», в том числе:** | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области БДД, стационарными и мобильными комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, включая доставку, проведение коммуникаций (сетевая магистраль, электроснабжение), общестроительные работы (монтаж и установку комплексов видеофиксации) и техническое содержание объектов |  | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | Предусмотренные финансовые средства на общую сумму 50 910,1 тыс. рублей на поставку и установку перекрестков, оснащенные комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в количестве 11 шт. в течение 2021 г. не освоены, остатки уточнением Закона о бюджете в 2022 г. будут предусмотрены на обеспечение заключенных гос.контрактов от 20 декабря 2021г.: №01122000008210046600001, №01122000008210046590001, №01122000008210046580001 на общую сумму 50 360,0 тыс.рублей, приходящиеся на приобретение указанных средств фотовидеофиксации.  |
| 1.2. | Финансирование работ по обработке данных камер видеофиксации и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрьь | В 2021 г. комплексами, работающими в автоматическом режиме, направлено 105 692 штук (АППГ – 82 561) постановлений об административных правонарушениях на собственников транспортных средств на сумму 67 476,8 тыс.рублей (АППГ – 53 441,8) тыс. рублей. Работникам ГУП Республики Тыва «Центр организации дорожного движения» уплачена зарплата за январь-декабрь 2021 г., кредиторской задолженности не имеется. |
| 1.3. | Финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях | январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | Миндортрансом РТ, филиалом ФГУП «Почта России» и МВД по РТ заключены трехсторонние Госконтракты № 86/21-дог-Ф17 от 02 марта 2021 г., № 2021.005306 от 16.07.2021 г., № 2020.02008 от 23.12.2020 г. на оказание услуг по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) заказных почтовых отправлений, содержащих постановления о назначении административного наказания в области дорожного движения. В 2021 году было предусмотрено средств в сумме 18 000,0 тыс. рублей, из которых профинансировано 17 916,1 тыс. рублей, или 99,5 % от годового плана. |
| 2. | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности и популяризация детского общественного движения юных инспекторов движения (ЮИД) в дошкольных и образовательных учреждениях |  |  |  | октябрь-декабрь | В связи с ограничительными мерами по предотвращению коронавирусной инфекции мероприятие отменено |
| 2.2. | Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях. Организация в печатных средствах массовой информации специальных рублик и выпуск специализированной печатной продукции по БДД | февраль-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | По состоянию на 01.01.2021 г. из предусмотренной суммы 600,0 тыс. рублей профинансировано 494,4 тыс. рублей, исполнение составляет 82,4%, остаток 105,6 тыс. рублей.Справочно: На 01.01.2022 г. заключены и профинансированы следующие договоры: - между ООО «Радуга плюс» и Миндортрансом РТ подготовку и создание печатной продукции от 18.03.2021 г. № 5/21 на сумму 135,3 тыс. рублей на проведение Республиканского Чемпионата по авто многоборью «Авто-Леди»;- между Дансюрюн Д.Д. и Миндортрансом РТ на создание социальных роликов по тематике ПДД на сумму 130,0 тыс. рублей, профинансировано 100%; - между ООО «Центр рекламных услуг» и Миндортрансом РТ на размещение социальных роликов на рекламных щитах ост. Почты, ул. Ленина по тематике ПДД на сумму 113,7 тыс. рублей;- между ИП Журавлев В.В. (Городок) и Миндортрансом РТ на выполнение работ/услуг по ПДД от 23.09.2021 г. № 12/21 на сумму 100,0 тыс. рублей;- между ИП Шыырап Ш.М. на выполнение работ, услуг по ПДД от 17.12.2021 г. № 29 ИП на сумму 15,4 тыс.рублей. |
| 2.3. | Организация и проведение республиканских отборочных мероприятий отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) и участие во всероссийских детских массовых мероприятиях: слетах юных инспекторов, всероссийском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо» и авто многоборью, организуемых Главным Управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ с оплатой проезда, питания, проживания участников и сопровождающих лиц |  |  |  |  | Осуществлена передвижка средств в сумме 400 тыс.рублей с мероприятия «Приобретение авиабилетов для участников конкурса «Безопасное колесо» и Автомногоборье, организуемое МВД России» на прочие расходы по приобретению световозвращающих приспособлений школьникам с 1 по 11 класс образовательных учреждений из малоимущих семей. |
| 2.4. | Проведение серий широкомасштабных информационно – пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах, создание профильной смены юных инспекторов движения на базе Детского оздоровительного лагеря, отдыха детей, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков («Внимание – дети!», «Пристегнись!», «Пешеход на переход», Организация и проведение республиканских конкурсов: «Мы и дорога», «Безопасная дорога детства», «Перекресток», «Дорога и дети», «Дорога без Опасности»).Республиканские очно-заочные конкурсы по возрастным категориям | февраль-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | По состоянию на 01.01.2022 г. из предусмотренной суммы 300,0 тыс. рублей, освоение составляет 4,1 % или 12,150 тыс. рублей от плана. Остаток 287,850 тыс. рублей.Справочно:В рамках подпрограммы проведены республиканские конкурсы: роликов «Мы - «ЗА» безопасные дороги Тувы!», «Безопасное колесо», «Дорога без опасности», чемпионат по автомногоборью «Авто-Леди», семинар по организованной перевозке групп детей, а также размещены баннеры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий (ул. Калинина и Абаканская).В связи с продолжающимися коронавирусной инфекции функционирование профильной смены «Школа дорожной безопасности» отменено, согласно рекомендации Роспотребнадзора по Республике Тыва.Заключены договора: 1. от 26.02.2021 г. № 3/21 на сумму 12,150 тыс. рублей на оказание услуг по проведению Республиканского Чемпионата по авто многоборью «Авто-Леди» между ООО «Зодиак» и Миндортрансом РТ. |
| 2.5. | Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении |  |  |  | октябрь-декабрь  | Мероприятие проводится в целях достижения значений показателей, выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта, согласно Соглашения, заключенного между МВД России и Миндортранс РТ от 30.04.2019 г. № 188-2019-R30039-1.В связи с продолжающейся коронавирусной инфекциейпроведение мероприятия отменено. |
| 2.6. | Приобретение светоотражающих приспособлений для распространения в младших классах образовательных учреждений |  |  |  | Декабрь | В соответствии постановлением Правительства РТ от 14.11.2014 г. № 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в ПДД РФ, согласно которым пешеходам рекомендуется иметь при себе светоотражающие элементы. Средства предназначены для приобретения светоотражающих элементов для первоклассников.Согласно совместному плану мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и снижению детской смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения заключен договор от 17.12.2021 г. с ООО "Светлячок" № 18/21 в сумме 449 тыс.рублей на приобретение световозвращающих приспособлений. |
| 2.7.  | Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков. Устройство автоматизированного весогабаритного контроля | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва,  ГКУ Тываавтодор |  | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-ноябрь | В целях повышения уровня безопасности дорожного движения из Дорожного фонда Республики Тыва на устройство горизонтальной разметки на автомобильные дороги из предусмотренных средств всего выполнено работ на сумму 35259,037 тыс. рублей, работы выполнены на 89 %.С подрядной организацией ООО «Дортехсервис» заключен государственный контракт № Ф.202123 от 28 мая 2021 года на выполнение работ по устройству осевой и краевой горизонтальной разметки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, (10 дорог), сметной стоимостью 16 417,494 тыс. рублей:Подъезд к с. Бижиктиг-Хая, участок км 0+000-1+300;Подъезд к с. Тээли, км 0+000-км 37+900;Абакан-Ак-Довурак, участок км 182+000-км 418+714;Подъезд к с. Эрги-Барлык км 0+000-км 0+528;Подъезд к с. Чыраа-Бажы, участок км 0+000-км 5+600;Чадан-Бажын-Алаак, участок км 0+000-км 5+000;Подъезд к с. Хондергей, участок км 0+000-км 1+688;Кызыл-Мажалык-Эрги-Барлык, участок км 0+000-км 25+688;Чадан-Суг-Аксы, участок км 0+000-км 22+350;Чадан-Ак-Довурак, участок км 0+000-км 69+350, работы выполнены.С подрядной организацией ООО «Сая» заключен государственный контракт № Ф.202122 от 28 мая 2021 года на выполнение работ по устройству осевой и краевой горизонтальной разметки автомобильных дорог (15 дорог), сметной стоимостью 18 841,542 тыс. рублей:Подъезд к с. Хадын, участок км 0+000-25+400;Подъезд к с. Аржаан, км 0+000-км 1+300;Подъезд к мараловодческому хозяйству «Туран», участок км 0+000-км 17+601;Подъезд к Станции Тайга, км 0+000-км 19+986;Кызыл-Ээрбек-Баян-Кол, участок км 0+000-км 24+000;Подъезд к с. Кара-Хаак, км 0+000-км 19+040;объездная г. Кызыл и пгт. Каа-Хем, участок км 0+000-15+722;Кызыл-Сарыг-Сеп, участок км 13+000-км 88+131;Подъезд к с. Усть-Бурен, участок км 0+000-км 7+200;Кызыл-Эрзин-Госграница с Монголией, участок км 0+000-км 223+000;Подъезд к о.Дус-Холь, участок км 0+000-км 19+219;Подъезд к с. Бай-Хаак, участок км 0+000-км 24+000;Бай-Хаак-Чал-Кежиг, участок км 0+000-км 6+000;Бай-Хаак-Балгазын, участок км 0+000-км 5+000;Подъезд к с. Сукпак, участок км 0+000-км 1+100, работы выполнены.Государственный контракт с подрядной организацией ООО «Байлак» на выполнение работ по устройству горизонтальной разметки на автомобильные дороги:Усть-Элегест - КочетовоПодъезд к с. ЭлегестПодъезд к с. Ийи-ТалПодъезд к п. Хову-АксыПодъезд к с. Арыг-УзууПодъезд к с. ЧодурааПодъезд к с. ТоргалыгПодъезд к с. Булун-ТерекПодъезд к Алдын-БулакПодъезд к с. Арыг-БажыПодъезд к с. Чаа-ХольПодъезд к с. Сукпак расторгнут госконтракт (43 487,76 тыс. рублей) из-за нарушения сроков выполнения работ. В настоящее время конкурсная документация размещена на проведение повторного аукциона. |