**Дорожное хозяйство**

***Итоги 2021 года***

**В целом в 2021 году** на территории республики в рамках национального проекта, государственных и целевых программ Министерством проделана работа по реализации **333 объектов** общейпротяжённостью **140,838 км** *(в том числе* ***37 мостов*** *протяженностью* ***1,08 км) с технической готовностью 100%*:**

* **21 объектов** протяженностью **32,66 км** по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (далее – НП «БКД») - готовность **100%**,   
  касса **963,78** млн. рублей или **100%** от **963,78** млн. рублей (*ФБ –* ***454*** *млн. рублей****,*** *РБ –* ***509,78*** *млн. рублей).*
* **2 объекта** протяженностью **4,568 км** по Госпрограмме РФ «КРСТ» - готовность **100%**, касса **139,3** млн. рублей или **100%**. Экономия от **140,3** млн. рублей составила **1,0** млн. рублей.
* **24 объекта** протяженностью **20,561 км** по ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» - готовность **100%**, касса **530,48** млн. рублей или **100%** от **530,48** млн. рублей *(****23*** *– завершены, мост Бояровка-Тоора-Хем на завершающем этапе, готовность* ***95%****).*
* **41 объектов** протяженностью **22,331 км** по поддержке Правительства РФ на дополнительное финансирование – готовность **100%**, касса **43,96** млн. рублей или **76,1%** от **57,79** млн. рублей.
* **56 объектов** (субсидии МО)протяженностью **60,481 км** по Госпрограмме РТ «Развитие транспортной системы на 2017-2024 годы» - готовность **100%** ***(52*** *– работы завершены,* ***4*** *– переходящие (г. Кызыл, Барун-Хемчикский, Тере-Хольский, Чеди-Хольский кожууны).*
* **172 объектов** (дворовых территорий) на **7** микрорайонах г. Кызыла   
  по Госпрограмме РТ «Развитие транспортной системы на 2017-2024 годы» – готовность **100%**, касса **47,591** млн. рублей или **100%** *(****133*** *– ямочный ремонт,* ***32*** *– новое покрытие,* ***7*** *– парковки).*
* **17 объектов** (мостов) протяженностью **0,237 км** по «Лучшей народной программе» - касса **6,28** млн. рублей или **100%** от **6,85** млн. рублей.

***Итоги 2022 года***

В целом 2022 году на территории республики в рамках национального проекта, государственных и целевых программ реализуются 75 мероприятий протяженностью **109,82 км** с технической готовностью 100% (70 – работы завершены, 4 – переходящие), в том числе:

* **9** **объектов** на федеральной трассе Р-257 «Енисей» протяженностью 11,028 **км,** готовность объектов составляет 100**%, (6 завершены,** 3 переходящие).
* **14 объектов по НП «БКД» протяженностью 30,4 км - готовность 100% (13- работы завершены, 1 –переходящий).**
* **26** **мероприятий в 9 муниципальных образованиях** за счет средств Дорожного фонда Республики Тыва по Госпрограмме РТ «Развитие транспортной системы РТ на 2017 – 2024 годы» протяженностью **19,408 км** - готовность 100%,   
  (26 – работы завершены).
* **14 объектов (мостов)** по губернаторскому проекту «Народный мост» протяженностью **0,197 км** – готовность **100%**;
* **12 мероприятий на автодорогах регионального значения** за счет средств Дорожного фонда Республики Тыва по Госпрограмме РТ «Развитие транспортной системы РТ на 2017 – 2024 годы» протяженностью **48,791 км** на сумму **218,681** млн. рублей (**6** дорог, **6** мостов) **– готовность 100%**

В рамках Нацпроекта в 2022 году доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям» доведен показатель по плану– **48,4** % (**20 км.** выполнен еще в 2021 году), в 2022 г. выполнен на 48,6% (**19,184 км**.).

Доля дорожной сети Кызылской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии в 2022 г. по плану – **68,29** % (необходимо - **9 км**), перевыполнен факт – 69,52%, или же на **2,112** км. больше.

**Транспортная отрасль**

**Воздушный транспорт**

***Итоги 2021 года***

**За 2021 год** на межрегиональных маршрутах перевезено 84 414 пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение на 34,76 % или 29340 на пассажиров (АППГ – 55074 пассажиров).

***На местных воздушных линиях*** в 2021 году перевезено 2217 пассажиров, что на 40,32 % больше уровня 2020 года.

В 2021 году на территории Республики Тыва **выполнены 182 вылетов** в районы республики для оказания экстренной медицинской помощи гражданам. По сравнению с 2020 годом количество вылетов по оказанию услуг санитарной авиации уменьшилось на 3,2 %.

**Обустройство воздушного пункта пропуска (далее ВПП) в аэропорту Кызыл**

Принято решение об открытии в аэропорту Кызыл международного воздушного пункта пропуска согласно Распоряжения Правительства РФ от 28 августа 2019 года № 1902-р.

В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 года № 972-р, Правительством Республики Тыва принято решение о разработке проектно-сметной документации на обустройство ВПП в аэропорту Кызыл за счет средств республиканского бюджета (9,0 млн. рублей).

В 2021 году за счет средств республиканского бюджета в размере 9,0 млн. рублей разработана проектная документация воздушного пункта пропуска в аэропорту Кызыл, исполнитель ООО «СевЗапСпецСвязь», выдано положительное заключение 28 апреля 2021 года на проектно-сметную документацию по обустройству пункта пропуска в аэропорту Кызыл.

Реализация мероприятий по оборудованию и техническому перевооружению воздушного пункта пропуска предусматривается в рамках ФЦП «Государственная граница» финансовые средства в размере 278,0 млн. рублей.

По итогам закрытых закупок исполнителем технического оснащения определен ООО «СевЗапСпецСвязь», договор заключен 13.12.2021 года. Заказчиком выступает Росгранстрой.

Финансовые средства в размере 187,0 млн.рублей на проведение работ по приспособлению здания аэровокзала для целей размещения ВПП заложены в федеральном бюджете на 2022 год путем увеличения субсидии на содержание ФКП «Аэропорт Кызыл».

***Итоги 2022 года***

Основные достижения воздушного транспорта:

* открытие нового авиарейса Кызыл-Улан-Удэ-Кызыл;
* увеличение частоты авиарейса Кызыл-Москва до 5 раз в неделю в летнее время года, а также до 3 раз в неделю в зимнее время года;
* начало обустройства воздушного пункта пропуска в аэропорту Кызыл.

**Справочно:**

**За 2022 год** на межрегиональных маршрутах перевезено 86 676 пассажиров, по сравнению с АППГ наблюдается увеличение на 2,61 % или на 2 272 пассажиров больше (АППГ –84 414 пассажиров).

***Обустройство воздушного пункта пропуска в аэропорту Кызыл***

* В 2022 году началось **строительство воздушного пункта пропуска** в аэропорту Кызыл. Заказчик – ФКП «Аэропорт Кызыл». Исполнитель технического оснащения - ООО «СевЗапСпецСвязь» (госконтракту от 28 февраля 2022 года № 01-22 на сумму 242,01 млн. рублей). Финансовые средства полностью освоены. Строительная готовность – 75 %. Срок завершения строительных работ по приспособлению здания аэровокзала для целей размещения воздушного пункта пропуска продлены с декабря 2022 г. до **30 июня 2023 года** (допсоглашение от 20 декабря 2022 года № 5).
* В рамках ФЦП «Государственная граница» реализация мероприятий по **оборудованию и техническому перевооружению воздушного пункта пропуска** предусмотрены финансовые средства в размере 278,0 млн. рублей. Заказчик - ФГКУ «Росгранстрой». Исполнитель технического оснащения оборудованием определен ООО «СевЗапСпецСвязь» (договор от 13.12.2021 г.). Срок начала строительно-монтажных работ – декабрь 2022 год. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию объекта - декабрь 2023 г. (в соответствии с дорожной картой, разработанной ФГКУ Росгранстрой и утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации от 18.10.21 г.).

***Автомобильный транспорт***

***Итоги 2021 г.***

В 2021 г., по предварительным данным, автобусами (по маршрутам регулярных перевозок) перевезено 24,6 млн пассажиров, что на 7,9 % меньше уровня 2020 г., пассажирооборот уменьшился на 27,6 % и составил 500,8 млн пасс-километров.

На муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок задействованы 363 ед. ТС, из них на городских маршрутах – 208 ед. ТС, на межмуниципальных (пригородных) – 155 ед. ТС.

С 163 индивидуальными предпринимателями заключены договора на перевозку пассажиров по регулярным городским и межмуниципальным (пригородным) маршрутам Республики Тыва, из них 61 ИП выполняют перевозки по межмуниципальным (пригородным) маршрутам, 102 ИП выполняют перевозки по городским маршрутам. В примерно 800 человек работает в транспортной отрасли по обслуживанию населения.

За 2021 год организациями, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников, которых превышает 15 человек, перевезено **3120, 24 тыс. тонн грузов,** что 40 % ниже уровня 2020 года, грузооборот составляет **38 983,44 тыс. тонн-км**, что на 60 % ниже уровня 2020 года.

***Итоги 2022 года***

* Для возобновления перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам Республики Тыва и исполнения Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва **в 2022 г.** за счет республиканского бюджета **приобретены 36 ед. транспортных средств, в том числе**:

**- 8 ед**. комфортабельных автобусов ЮТОНГ (40 мест) для межмуниципальных и междугородних перевозок пассажиров (Кызыл-Ак-Довурак-Кызыл, Кызыл-Эрзин-Кызыл, Кызыл-Хандагайты-Кызыл).

**- 28 ед.** автобусов для повышения качества транспортного обслуживания населения Кызылской агломерации, в том числе 10 ед. ПАЗ ВЕКТОР NEXT (вместимость 20 сидячих, 71 общих мест) и 18 ед. автобусов ЮТОНГ (вместимость 22 сидячих, 51 общих мест) с «Доступной средой», которые оснащены оборудованием для перевозки маломобильных групп граждан.

* Запущены 3 маршрута по пригородным маршрутам Кызылской аглмерации: № 105 (пгт. Каа-Хем – аэропорт г. Кызыл), 106 (Правый берег-ТЭЦ) и 104 (Студгородок – пгт. Каа-Хем).

**Целевые показатели транспортной отрасли**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед.измерения** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования | млн. пасс. км | 230,8 | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 600,0 |
| 2 | Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | Ед. | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Наполняемость автомобильного транспорта общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | % | 16 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| 4 | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Республики Тыва) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | % | 34,4 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 5 | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Республики Тыва) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных | % | 62,8 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 6 | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Республики Тыва) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | % | 56,2 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 7 | Оснащение гаражными боксами автобусов общего пользования, приобретенных за счет средств республиканского бюджета | ед. | 0 | 36 | 46 | 0 | 0 |
| 8 | Выполнение авиарейсов по производственно-хозяйственной деятельности, | *Час. в год* | 2130 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
| 9 | Фактический годовой пассажиропоток всех аэропортовых комплексов на территории субъекта Российской Федерации | тыс. пасс. в год | 86,7 | 90,0 | 100 | 120 | 150 |